G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  14996

Estratto dal verbale della seduta del 14/04/1998

L’anno millenovecentonovantotto il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Assente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CESTELLI VALLER	Assessore	Presente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente

RIZZI LELLA	Assessore	Assente

Presenti N. 5 Assenti N. 2

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 212 :

ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO FRA LE S.P. N. 5 DI CAVEZZO E LA S.P. N. 7 DELLE VALLI, IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

OGGETTO:

ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO FRA LE S.P. N. 5 DI CAVEZZO E LA S.P. N. 7 DELLE VALLI, IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che  con  deliberazione del  Consiglio  Provinciale  n. 98  del 21/03/97,  veniva  approvato il progetto  esecutivo  relativo  ai lavori  di  costruzione dell'asse viario di collegamento  fra  la s.p.  n. 5  di  Cavezzo e la s.p. n. 7 delle Valli,  in  Comune  di Concordia  sulla Secchia, predisposto dal Settore  Viabilità  per complessive L. 3.100.000.000 di cui L. 2.014.028.393 per lavori e  L. 1.085.971.607 per somme a disposizione, così suddivise:

- Lavori a base d'asta:

- Lavori a corpo 		L. 1.726.044.138

- Lavori a misura                        	L.    287.984.255

---------------------

L. 2.014.028.393

- Somme a disposizione:

-  I.V.A. al 19% su  L. 2.014.028.393 		L.   382.665.395

-  opere complementari 	L.   187.750.766

-  espropriazioni 	L.   403.764.377

-  imprevisti (5% IVA compresa) ed arrotondamenti	L.   111.791.069

--------------------

L. 1.085.971.607

--------------------

-  Importo complessivo                                                    	L. 3.100.000.000

- che al finanziamento complessivo dell'opera è stato  provveduto mediante  l'assunzione di apposito mutuo contratto con  la  Cassa Depositi e Prestiti, con quota a carico della Provincia pari a L. 1.750.000.000  e  quota a carico del Comune  di  Concordia  sulla Secchia  di  L. 1.350.000.000, giusta convenzione  approvata  dal Consiglio Provinciale  n. 143 del 30/04/97;

- che con deliberazione della Giunta  provinciale  n. 153  del 28/10/97 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori con  affidamento  degli stessi al Consorzio Cooperative di Costruzioni  di Bologna, la cui offerta è risultata la più vantaggiosa per  l'Amministrazione  con il prezzo di L. 1.734.279.849 più IVA,  giusto contratto rep. 26.431 in data 26/01/98;

visto il parere espresso in data 23/02/98 dal Prof. Dott.Bernardo Angellozzi,  in merito all'applicazione dell'aliquota  I.V.A.  in materia  di  investimenti in opere pubbliche  e  con  particolare riferimento alle caratteristiche dell'opere in oggetto;

vista inoltre la comunicazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Concordia  sulla Secchia in data 27/02/98, con cui si  confermano le  caratteristiche di circonvallazione dell'asse viario  in  costruzione;

considerato:

-  che sussistono pertanto le condizioni per cui l'asse viario  è da  considersi a tutti gli effetti strada residenziale e  tangenziale  a servizio dell'abitato di Concordia sulla Secchia, secondo quanto previsto dalle Leggi n. 847/64, n. 865/71 e n. 165/90;

- che quindi le lavorazioni previste in progetto ed  assoggettate all'IVA  al  19% sono invece da assoggettarsi, per  la  tipologia dell'opera,  all'aliquota IVA agevolata nella misura del 10%,  ai sensi della tabella A, parte terza del D.P.R. 633/72;

considerato inoltre:

- che nell'ambito dei lavori stradali è necessario ed inderogabile  procedere allo spostamento-adeguamento dei  Servizi  d'Utenza presenti nella zona di cantiere, per cui il Settore Viabilità  ha provveduto  ad  assumere  i necessari accordi  con  i  rispettivi Titolari dei Servizi;

-  che  con il Consorzio A.I.M.A.G.,  competente  su  acquedotto, fognature  e gas, si è raggiunto un accordo, che previa  liquidazione  della  spesa preventivata con prot. n. 1774 del  23/03/98,  in complessive  L.  146.800.000 compreso IVA,  lo  stesso  Consorzio provvederà  direttamente all'adeguamento completo  delle  proprie condotte;

- che con la Telecom Italia s.p.a. e l'Enel s.p.a. si è concordato una compartecipazione differenziata sugli oneri di  spostamento-adeguamento delle linee di Loro competenza;

- che la Telecom Italia s.p.a. ha dichiarato la propria  disponibilità con prot.MO-ASI/CSI-715.1 del 12/01/98 a fornire il  materiale  telefonico  specifico  (pozzetti,  camerette,   tubazioni) demandando alla Provincia le rimanenti lavorazioni telefoniche;

-  che l'Enel s.p.a. si è assunta la maggior parte delle  lavorazioni di adeguamento della propria rete elettrica dietro liquidazione della spesa preventivata con prot.Uc/Ru/tl del 17/03/98  in complessive L. 29.320.200 compreso IVA, demandando alla Provincia l'esecuzione completa degli attraversamenti stradali  trasversali interrati;

-  che  per  poter procedere all'esecuzione  delle  categorie  di lavoro e provviste per l' adeguamento delle condotte  telefoniche ed elettriche in carico diretto alla Provincia e da appaltarsi  a Ditta  specializzata del Settore, si è provveduto a  quantificare la spesa relativa in complessive L. 34.373.000, oltre all'IVA  al 10%,per un totale di L. 37.810.300, come risulta dalla stima  dei lavori redatta dal Settore Viabilità in data 25/03/98;

- che ai sensi dell'art.12 del Regolamento interno dei Contratti, modificato  con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10  del 14/01/98,   il   Settore   Viabilità  ha   richiesto   con   nota prot. n. 11447/7.5.5.2 del 27/03/98, a tre Ditte di fiducia  dell' Amministrazione  la presentazione di preventivo specifico, da  presentare entro il 14/04 p.v., e da formulare attraverso  l'indicazione di prezzi unitari;

valutato  necessario sulla base  dell'esito dell'affidamento  dei  lavori  stradali, dell'applicazione IVA agevolata al 10% e  dello spostamento-adeguamento dei Servizi d'Utenza presenti nella  zona dei  lavori,  provvedere alla riformulazione di un  nuovo  quadro economico aggiornato dei lavori in oggetto, da cui si evince:

- A) Importo netto lavori stradali appaltati                                     	L. 1.734.279.849

(contratto rep. 26431 in data 26/01/98)

- B) Somme a disposizione:

- a) per ribasso d'asta del 13.89% su L. 2.014.028.393                 	L.    279.748.544

- b) I.V.A. al 10% su L. 1.734.279.849                                         		L.    173.427.985

- c) Spostamento Servizi (IVA compresa)

- Consorzio A.I.M.A.G. per acquedotto,

gas e fognature                                             		L.  146.800.000

- Enel s.p.a per linee elettriche                       	L.    29.320.200

- Lavori da affidare direttamente per linee

telefoniche ed elettriche                               	L.    37.810.300

- Sommano per spostamento Servizi                                             	L.    213.930.500

- d) Espropriazioni                                                                         	L.    403.764.377

- e) Imprevisti ed arrotondamenti                                                  	L.    294.848.745

-  Importo complessivo somme a disposizione                              	L. 1.365.720.151

---------------------

- Importo complessivo lavori                                     	L. 3.100.000.000

visto il parere favorevole espresso dai dirigenti responsabili dei servizi interessati e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di  dare atto che i lavori di costruzione dell'asse viario   di collegamento tra le strade provinciali n. 5 di Cavezzo e n. 7 delle Valli in Comune di Concordia sulla Secchia, approvati con deliberazione  del  Consiglio  Provinciale n. 98 del  21/03/97  e  della Giunta Municipale di Concordia n. 330 del 24/04/97, riguardano  la realizzazione di strada residenziale a servizio del centro abitato  di  Concordia sulla Secchia, secondo  quanto  previsto  dalle Leggi n. 847/64, 865/71 e 165/90;

-  di dare atto che i lavori in oggetto, per la loro tipologia,  possono  accedere alla applicazione dell'aliquota agevolata  nella misura del 10%, ai sensi della tabella A, parte terza del  D.P.R. 633/72;

- di approvare gli accordi raggiunti dal Settore Viabilità con  i Titolari  dei  Servizi d'Utenza presenti sulla zona  dei  lavori, relativamente agli spostamenti-adeguamenti necessari e  relativamente a fognature, acquedotto, gas, linee telefoniche ed elettriche;

- di  approvare i preventivi di spesa  pervenuti  dal  Consorzio AIMAG  nell'importo complessivo di L.146.800.00 compreso IVA e dall'ENEL  s.p.a. nell'importo complessivo di L.  29.320.200  IVA compresa;

- di approvare la stima dei lavori in data 25.3.98, redatta dal settore viabilita’ nell’importo complessivo di L. 37.810.300,  IVA compresa, e relativa alla compartecipazione diretta nelle lavorazioni di spostamento-adeguamento di linee telefoniche ed elettriche, concordate con Telecom Italia s.p.a. ed Enel s.p.a., per  le quali lavorazioni è in corso l'affidamento a Ditta  specializzata nel  settore  e di fiducia dell'Amministrazione,  secondo quanto previsto dal Regolamento interno sulla disciplina dei contratti e successive modifiche;

- di dare atto che la stima in parola e’ acquisita agli atti con prot. n. 12440 del 4.4.1998 regolarmente firmata e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di approvare il nuovo quadro economico dei lavori  in  oggetto secondo le seguenti risultanze:

- A) Importo netto lavori stradali appaltati                                     	L. 1.734.279.849

(contratto rep. 26431 in data 26/01/98)

- B) Somme a disposizione:

- a) per ribasso d'asta del 13.89% su L. 2.014.028.393                 	L.    279.748.544

- b) I.V.A. al 10% su L. 1.734.279.849                                         		L.    173.427.985

- c) Spostamento Servizi (IVA compresa)

- Consorzio A.I.M.A.G. per acquedotto,

gas e fognature                                             		L.  146.800.000

- Enel s.p.a per linee elettriche                       	L.    29.320.200

- Lavori da affidare direttamente per linee

telefoniche ed elettriche                               	L.    37.810.300

- Sommano per spostamento Servizi                                        	L.    213.930.500

- d) Espropriazioni                                                                         	L.    403.764.377

- e) Imprevisti ed arrotondamenti                                                  	L.    294.848.745

-  Importo complessivo somme a disposizione                              	L. 1.365.720.151

---------------------

- Importo complessivo lavori                                     	L. 3.100.000.000

- di dare atto che rispetto al finanziamento di L. 3.100.000.000 (mutuo contratto con la Cassa DD.PP. - pos. n. 430572700) il presente atto non comporta nessuna variazione di spesa;

- di provvedere con successivo atto dirigenziale all’affidamento dei lavori necessari per lo   spostamento dei servizi di utenza sopracitati;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, al  fine di  consentire  continuità di esecuzione ai lavori  stradali  già  appaltati ed in corso di realizzazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  21/04/1998

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

________________________	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 01/05/1998

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________