G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  74540

Estratto dal verbale della seduta del 06/12/1999

L’anno millenovecentonovantanove il giorno sei del mese di Dicembre alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede MUZZARELLI GIAN CARLO, Vice Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Assente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CORSINI ENRICO	Assessore	Presente

DIAZZI MORENA	Assessore	Presente

LUGLI MARIO	Assessore	Presente

MALETTI MAURIZIO	Assessore	Presente

RAZZOLI GIORGIO	Assessore	Presente

Presenti N. 8 Assenti N. 1

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 782 :

ISTITUTO TECNICO FEMMINILE SELMI DI MODENA. SEDE DI VIA CORASSORI. AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI SPAZI DIDATTICI. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECNOMICO.

OGGETTO:

ISTITUTO TECNICO FEMMINILE SELMI DI MODENA. SEDE DI VIA CORASSORI. AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI SPAZI DIDATTICI. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECNOMICO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta n. 168 del 29.3.1999 fu approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento e la riorganizzazione interna degli spazi didattici dell’Istituto Tecnico Femminile “Selmi” di Modena;

- che tale progetto redatto dalla Soc. Presting di Milano comportava una spesa di L. 1.700.000.000 così suddivisa:

| a) Importo lavori a base d’asta | L. 1.450.000.000 |
| --- | --- |
| b) Spese tecniche per progettazione Direzione lavori e coordinamento sicurezza (IVA compresa) | L. 97.818.000 |
| c) I.V.A. 10% sui lavori | L. 145.000.000 |
| d) Imprevisti e arrotondamento | L. 7.182.000 |
| Totale | L. 1.700.000.000 |

- che a seguito di esperimento di gara d’appalto i lavori furono affidati alla Ditta Biolchini Giuseppe con sede in Sestola (MO) via Provinciale n. 1 con un ribasso del 10.91% e quindi per un importo come sottospecificato:

| Importo lavori a base d’asta | L. 1.450.000.000 |
| --- | --- |
| Oneri per la sicurezza | L. 72.500.000 |
| Importo soggetto a ribasso | L. 1.377.500.000 |
| ribasso d’asta del 10.91% | L. 150.285.250 |
| Importo contrattuale al netto degli oneri per la sicurezza | L. 1.227.214.750 |
| Oneri per la sicurezza | L. 72.500.000 |
| Importo contrattuale | L. 1.299.714.750 |

considerato che la L. 109/94 come modificata dalla L.415/98 (Merloni ter) all’art. 28 comma 7, prevede l’obbligatorietà del collaudo in corso d’opera nel caso di Direzione Lavori affidata all’esterno, il cui importo ammonta a L. 7.877.461 (IVA compresa);

tutto, quanto sopra premesso il quadro economico dell’opera è così determinato:

| 1. Importo contrattuale dei lavori: | L. 1.299.714.750 |
| --- | --- |
| 2. Spese tecniche per progettazione direzione lavori e coordinamento per la sicurezza (IVA inclusa) | L. 97.818.000 |
| 3. Spese tecniche per collaudo (IVA e CNPAIA incluse) | L. 7.877.461 |
| 4. I.V.A. 10% sui lavori | L. 129.971.475 |
| 5. Somme a disposizione | L. 164.618.314 |
| Totale | L. 1.700.000.000 |

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare il quadro economico dei lavori di ampliamento e riorganizzazione interna degli spazi didattici dell’Istituto Tecnico Femminile “Selmi” di Modena come in premessa determinato;

- di dare atto che con la presente delibera non si determina alcun aumento di spesa rispetto al finanziamento concesso (Muto della Cassa DD.PP. pos. 4326350);

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MUZZARELLI GIAN CARLO	F.to RONCHETTI GIORGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  10/12/1999

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 20/12/1999

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________