G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  51144

Estratto dal verbale della seduta del 25/07/2000

L’anno duemila il giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 09:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale SAPIENZA GIOVANNI.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Vice Presidente	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CORSINI ENRICO	Assessore	Presente

DIAZZI MORENA	Assessore	Presente

GIOVANELLI FERRUCCIO	Assessore	Presente

LUGLI MARIO	Assessore	Assente

MALETTI MAURIZIO	Assessore	Presente

RAZZOLI GIORGIO	Assessore	Presente

Presenti N. 8 Assenti N. 1

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 430 :

I.P.S.I.A. "FERRARI" DI MARANELLO, AMPLIAMENTO MEDIANTE SOPRAELEVAZIONE DELL'EDIFICIO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.

OGGETTO:

I.P.S.I.A. "FERRARI" DI MARANELLO, AMPLIAMENTO MEDIANTE SOPRAELEVAZIONE DELL'EDIFICIO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.

LA  GIUNTA  PROVINCIALE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta n. 54 dell’1.2.2000 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento mediante sopraelevazione dell’I.P.S.I.A. “Ferrari” di Maranello comportante una spesa complessiva di L. 1.600.000.000:

- che il quadro economico dopo l’assegnazione dei servizi di ingegneria relativi a progettazione direzione lavori e pratiche tecniche varie, in relazione a quanto approvato con deliberazione n. 170 del 28.3.2000 era così subordinato:

| a) Lavori a base d’appalto: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) opere murarie | L. 875.000.000 |  |
| 2) impianti meccanici | L. 140.000.000 |  |
| 3) impianti elettrici | L. 130.000.000 |  |
| Sommano | L. 1.145.000.000 |  |
| Oneri per la sicurezza | L. 45.000.000 |  |
| Totale lavori in appalto: |  | L. 1.190.000.000 |
| b) Somme a disposizione dell’Amministrazione |  |  |
| 4) spese tecniche di progetto e direzione lavori | L. 78.920.690 |  |
| 5) spese per redazione di pratiche tecniche | L. 42.351.293 |  |
| 6) contributo Inarcassa 2% | L. 2.425.439 |  |
| 7) I.V.A. 10% su lavori | L. 119.000.000 |  |
| 8) I.V.A. 20% su (4+5+6) | L. 24.739.484 |  |
| 9) Spese per allacciamenti e imprevisti | L. 142.563.094 |  |
| Totale somme a disposizione |  | L. 410.000.000 |
| Totale Generale |  | L. 1.600.000.000 |

considerato:

- che successivamente alla suddetta delibera, è stata esperita la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori;

- che in tale gara è stato ottenuto un ribasso d’asta per un importo complessivo per l’esecuzione dei lavori di L. 1.024.323.228 (Euro 529.018,80) al netto d’I.V.A. e degli oneri relativi alla sicurezza, quantificati in sede di redazione di progetto in L. 45.000.000;

accertata e certificata la situazione di carenza di organico in presenza della quale le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell’art. 28, comma 4 della L. 415/98 a soggetti esterni alla stazione appaltante (collaudatori in corso d’opera);

dato atto che il costo dell’incarico di collaudo suddetto ammonta a circa L.6.000.000 al netto di CNPAIA 2% e I.V.A 20% e che tale spesa trova copertura nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, il quadro economico dell’intervento viene così rideterminato:

| a) Lavori a base d’appalto | L. 1.024.323.228 |  |
| --- | --- | --- |
| b) Oneri per la sicurezza | L. 45.000.000 |  |
| Totale lavori in appalto (a+b) |  | L. 1.069.323.228 |
| c) Somme a disposizione dell’Amministrazione: |  |  |
| 1) Spese tecniche di progetto e direzione lavori | L. 78.920.690 |  |
| 2) Spese per redazione di pratiche tecnico- Amministrative | L. 42.351.293 |  |
| 3) Spese di collaudo | L. 6.000.000 |  |
| 4) Contributi Inarcassa 2% su voci (1+2+3) | L. 2.545.440 |  |
| 5) I.V.A. 10% su lavori (1.069.323.228 X 0,10) | L. 106.932.323 |  |
| 6) I.V.A. 20% su spese tecniche (1+2+3+4) x 0,20 | L. 25.963.485 |  |
| 7) Spese per allacciamenti e impianti | L. 267.963.541 |  |
| Totale somme a disposizione |  | L. 530.676.772 |
| Totale generale |  | L. 1.600.000.000 |

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo quadro economico dei lavori di ampliamento mediante sopraelevazione dell’I.P.S.I.A. Ferrari di Maranello dell’importo complessivo di L.1.600.000.000 così suddiviso:

| a) Lavori a base d’appalto | L. 1.024.323.228 |  |
| --- | --- | --- |
| b) Oneri per la sicurezza | L. 45.000.000 |  |
| Totale lavori in appalto (a+b) |  | L. 1.069.323.228 |
| c) Somme a disposizione dell’Amministrazione |  |  |
| 1) Spese tecniche di progetto e direzione lavori | L. 78.920.690 |  |
| 2) Spese per redazione di pratiche tecnico- Amministrative | L. 42.351.293 |  |
| 3) Spese di collaudo | L. 6.000.000 |  |
| 4) Contributi Inarcassa 2% su voci (1+2+3) | L. 2.545.440 |  |
| 5) I.V.A. 10% su lavori (1.069.323.228 X 0,10) | L. 106.932.323 |  |
| 6) I.V.A. 20% su spese tecniche (1+2+3+4) x 0,20 | L. 25.963.485 |  |
| 7) Spese per allacciamenti e impianti | L. 267.963.541 |  |
| Totale somme a disposizione |  | L. 530.676.772 |
| Totale generale |  | L. 1.600.000.000 |

- di provvedere con successivo atto dirigenziale all’affidamento dell’incarico di collaudatore in corso d’opera relativo all’ampliamento dell’edificio scolastico sede dell’IPSIA “Ferrari” di Maranello come in premessa specificato;

- di dare atto che la spesa relativa in precedenza quantificata in circa L. 6.000.000 (al netto degli oneri di Inarcassa 2% e I.V.A. 20%) trova copertura nel mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4358398/00 relativo all’ampliamento del suddetto Istituto Legge 23/96) e pertanto i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione all’azione n. 855 “I.P.S.I.A. Ferrari di Maranello. Ampliamento” del Piano Esecutivo di Gestione 2000;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to SAPIENZA GIOVANNI

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  28/07/2000

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to SAPIENZA GIOVANNI

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 07/08/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SAPIENZA GIOVANNI

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________