G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  11492

Estratto dal verbale della seduta del 28/01/2004

L’anno duemilaquattro il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 09:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede GRAZIANO PATTUZZI Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Vice Presidente	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CORSINI ENRICO	Assessore	Presente

DIAZZI MORENA	Assessore	Assente

GIOVANELLI FERRUCCIO	Assessore	Presente

LUGLI MARIO	Assessore	Assente

MALETTI MAURIZIO	Assessore	Assente

RAZZOLI GIORGIO	Assessore	Presente

Presenti N. 6 Assenti N. 3

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 35 :

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI TUTELA AMBIENTALE. REDIFINIZIONE DELLE ECONOMIE POST-GARA D'APPALTO DEI FINANZIAMENTI REGIONALI:- MO14 “ABBATTIMENTO DEL FOSFORO MEDIANTE PRECIPITAZIONE CON SALI METALLICI E DISINFEZIONE FINALE. RIFACIMENTO DELLA DISIDRATAZIONE METALLICA”;- MO16 “SISTEMA IRRIGUO IN PRESSIONE. II° STRALCIO DI S. CESARIO S/P”.AGGIORNAMENTI DELLE DELIBERAZIONI DELLA DGP N. 548/2003.

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI TUTELA AMBIENTALE. REDIFINIZIONE DELLE ECONOMIE POST-GARA D'APPALTO DEI FINANZIAMENTI REGIONALI:- MO14 “ABBATTIMENTO DEL FOSFORO MEDIANTE PRECIPITAZIONE CON SALI METALLICI E DISINFEZIONE FINALE. RIFACIMENTO DELLA DISIDRATAZIONE METALLICA”;- MO16 “SISTEMA IRRIGUO IN PRESSIONE. II° STRALCIO DI S. CESARIO S/P”.AGGIORNAMENTI DELLE DELIBERAZIONI DELLA DGP N. 548/2003.

In attuazione alle disposizioni contenute nella DGR n. 2382/2001, relativa alle “Linee guida” per la gestione degli interventi del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale, annualità 2001/2003, la Provincia di Modena, con deliberazione di Giunta n. 548 del 16/12/2003, ha provveduto alla rendicontazione annuale dello stato di avanzamento dei lavori e dell’utilizzo delle risorse assegnate, nonché della situazione delle economie realizzate al fine di mantenere aggiornato il Quadro degli interventi.

Successivamente è stato necessario ridefinire le economie post-gara realizzate relativamente agli interventi indicati in oggetto.

Infatti, 	per quanto riguarda l’intervento codificato MO14, la documentazione trasmessa da AIMAG SpA (Prot. n. 123735 del 13/12/02, n. 35709 del 31/03/03 e n. 82554 del 31/07/03) indicava un’economia sul costo dell’affidamento dei lavori d’adeguamento del depuratore che dall’esame della stessa, in realtà, non emerge. Quindi, l’Ente attuatore dell’intervento MO14 è assegnatario di un finanziamento regionale massimo di € 309.874,14, ovvero corrispondente alla quota di contributo regionale fissato con DGR n. 501/2002, anziché di € 356.729,03 indicato nella tab. 5 della DGP n. 548 del 16/12/2003.

Per quanto riguarda, invece, l’intervento codificato MO16, META SpA ha comunicato con nota (Prot. n. 107625 del 15/10/03) che era stato ricalcolato l’importo di aggiudicazione dei lavori per il sistema irriguo in pressione e, pertanto, il contributo assegnato a META, con determinazione n. 772 del 28/08/03, è superiore a quello risultante dalla revisione del quadro economico post-gara.Il contributo realmente assegnabile a META SpA è, pertanto, pari a € 1.345.469,32, anziché €   1.345.552,90 come indicato nella tab. 5 della DGP n. 548 del 16/12/2003.

Da quanto sopra esposto consegue che l’importo complessivo delle economie realizzate sugli interventi indicati nella tab. 5 della DGP n. 548 del 16/12/2003 si riduce ad € 510.453,07, mentre l’importo complessivo dei finanziamenti regionali a seguito di ribasso d’asta, indicato sempre in detta tabella, subisce un aumento, fissandosi in € 4.463.026,85. Inoltre, il totale delle economie, complessivamente realizzate sugli interventi del biennio 2001/2002 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale, si riduce a € 720.134,56.

Si ritiene, pertanto, indispensabile procedere alla ridefinizione delle economie post-gara d’appalto dei finanziamenti regionali assegnabili agli interventi codificati MO14 e MO16 e delle economie complessive.

Con deliberazione di Giunta n. 2 del 13.01.2004 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2004;

Il dirigente responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

la  Giunta  delibera

- di prendere atto che nell’intervento MO14 nessuna economia si è realizzata e, quindi, il finanziamento regionale massimo assegnabile ad AIMAG SpA è di € 309.874,14, ovvero quello fissato con DGR n. 501/02;

- di prendere altresì, atto, che, per i motivi indicati in premessa, il contributo assegnabile a META SpA per l’intervento MO16 è pari a € 1.345.469,35;

- di ridefinire, quindi, gli importi complessivi delle “Economie d’asta su finanziamento Regione” e “Importo finanziamento a seguito di ribasso”, indicati in tab. 5 della DGP n. 548 del 16/12/2003, così come segue:

- Totale “Economie d’asta su finanziamento Regione”: € 510.453,07, anziché € 540.661,12;

- Totale “Importo finanziamento a seguito di ribasso”: € 4.463.026,85, anziché € 4.509.965,32;

  - di dare atto, pertanto, che il resoconto finale dell’attività svolta relativamente agli interventi del bienno 2001/2002 è la seguente:

| Cod. d’intervento | Titolo Progetto | Costo complessivo | Importo finanziato | Economie d’asta su finanziamento Regione | Importo finanziamento a seguito di ribasso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MO02 | SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GAS METANO CON ALTRO IMPIANTO A BIOMASSE | 161.134,55 | 112.587,60 | 35.869,03 | 76.718,57 |
| MO03 | SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GASOLIO CON ALTRO A GAS METANO IN EDIFICIO PUBBLICO DELLA PROVINCIA | 61.974,83 | 37.184,90 | 1.765,48 | 35.419,42 |
| MO05 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL “CENTRO PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA” | 16.010,16 | 10.845,59 | 94,07 | 10.751,52 |
| MO07 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI CENTRI VISITA DEL PARCO DELL’ALTO APPENNINO MODENESE | 37.184,90 | 25.822,84 | 207,96 | 25.614,88 |
| MO08 | RELAZIONE STATO AMBIENTE E INDICATORI SOSTENIBILITA’ DELLA PROVINCIA DI MODENA, ORIENTATI ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE | 77.468,53 | 57.843,17 | - | 57.843,17 |
| MO09 | INSERIMENTO DELLA FASE DI DENITRIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE STRUTTURALE E INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO AFFLUENTE MEDIANTE COLLETTAMENTO ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SASSUOLO DI PARTE DELL’AGGLOMERATO | 516.456,90 | 309.874,14 | 52.181,60 | 257.692,54 |
| MO10 | DISINFEZIONE E DISIDRATAZIONE FANGHI E NUOVO SEDIMENTATORE | 893.470,44 | 268.041,13 | 52.624,28 | 215.416,85 |
| MO 11 | INTERVENTO DI INSERIMENTO DELLA MANCANTE FASE DI DENITRIFICAZIONE. AUMENTO DELLA POTENZIALITA’ OSSIDAZIONE BIOLOGICA E POTENZIALITA’ IDRICA | 1.032.913,80 | 619.748,28 | 95.315,78 | 524.432,50 |
| MO 12 | ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL’IMPIANTO DEL CAPOLUOGO E INTERVENTI PER LIMITARE L’AFFLUSSO IN FOGNA DI ACQUE IRRIGUE PER FAR FRONTE AL SOTTODIMENSIONAMENTO IDRAULICO | 568.102,59 | 340.861,55 | 36.794,90 | 304.066,65 |
| MO 13 | INTERVENTO DI PRIMO ADEGUAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ABBATTIMENTO DEL FOSFORO MEDIANTE PRECIPITAZIONE CON SALI METALLICI E DISINFEZIONE FINALE | 154.937,07 | 92.962,24 | - | 92.964,24 |
| MO 14 | ABBATTIMENTO DEL FOSFORO MEDIANTE PRECIPITAZIONE CON SALI METALLICI E DISINFEZIONE FINALE. RIFACIMENTO DELLA DISIDRATAZIONE MECCANICA (FILTROPRESSATURA) PER CONSENTIRE IL RISPETTO DEI SOLIDI SOSPESI (1) | 516.456,90 | 309.874,14 | - | 309.874,14 |
| MO 15 | ABBATTIMENTO DEL FOSFORO MEDIANTE PRECIPITAZIONE CON SALI METALLICI E DISINFEZIONE FINALE | 92.962,25 | 55.777,35 | - | 55.777,35 |
| MO 16 | COMPLETAMENTO LAVORI DEL II° STRALCIO MEDIANTE POSA DI CONDOTTE SOTTERRANEE E MANUFATTI ANNESSI E INSTALLAZIONE DI ELETTROPOMPE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA IN PRESSIONE | 2.117.473,29 | 1.482.231,30 | 136.761,98 | 1.345.469,32 |
| MO 17 | REALIZZAZIONE DI UNA SECONDA LINEA COMPLETA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DEPURATE. PREVISIONE DI TRATTAMENTI TERZIARI DI DECOLORAZIONE, FILTRAZIONE E/O OZONIZZAZIONE | 335.696,99 | 234.987,89 |  |  |
| MO 18 | TRATTAMENTI TERZIARI DI DEFOSFATAZIONE, FILTRAZIONE E DISINFEZIONE | 1.187.850,87 | 712.710,52 | 76.281,06 | 636.429,46 |
| MO 19 | INSERIMENTO COMPARTO DI DENITRIFICAZIONE E DEFOSFATAZIONE | 413.165,52 | 247.899,31 | 22.556,93 | 225.342,38 |
| MO 20 | SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NEL DISTRETTO CERAMICO SAD | 82.633,10 | 57.843,17 | - | 57.843,17 |
| MO 21 | ENERGIE: UN SISTEMA INTEGRATO PER IL TERRITORIO METE 2000 | 123.949,66 | 86.764,76 | - | 86.764,76 |
| MO 22 | MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE NELLA BASSA MODENESE | 206.582,76 | 144.607,93 | - | 144.607,93 |
|  | Totali | 8.596.425,11 | 5.208.467,81 | 510.453,07 | 4.463.026,85 |

  - di ridefinire, inoltre, l’importo totale delle economie complessive realizzate sugli interventi del biennio 2001/2002 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale, così come segue:

- totale delle economie complessive realizzate: € 720.134,56, anziché € 750.342,61;

  - di dare atto che l’importo di cui al punto precedente è costituito dai seguenti importi:

- € 36.151,98 derivanti dallo stralcio dal Quadro degli interventi, biennio 2001/2002, del progetto individuato con il codice MO23 (come indicato in DGP n. 548/03);

- € 173.529,51 derivanti dallo stralcio dal Quadro degli interventi, biennio 2001/2002, dei progetti individuati con i codici MO01, MO04, MO06, perché già finanziati con il contributo del Ministero dell’Ambiente nell’ambito del programma “10.000 Tetti fotovoltaici” (come indicato in DGP n. 548/03);

- € 510.453,07 derivanti dai ribassi delle assegnazioni dei lavori per la realizzazione degli altri progetti inseriti nel Quadro degli interventi, biennio 2001/2002, come ridefiniti nella tabella che precede;

- di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL Segretario Generale

F.to GRAZIANO PATTUZZI 	F.to GIOVANNI SAPIENZA

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

__________________________

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, dalla data sotto indicata.

Modena,  03/02/2004

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BIANCA ANTONIOLLI	F.to GIOVANNI SAPIENZA

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data @data_ese

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to GIOVANNI SAPIENZA

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

________________________