G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Il 24 Ottobre 2006 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia Emilio SABATTINI con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni SAPIENZA.

Sono presenti 11 membri su 11, assenti 0. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente	Presente

MALETTI MAURIZIO	Vice Presidente	Presente

CALDANA ALBERTO	Assessore	Presente

CAVICCHIOLI GIANNI	Assessore	Presente

COSTI PALMA	Assessore	Presente

FACCHINI SILVIA	Assessore	Presente

GRANDI BENIAMINO	Assessore	Presente

GUAITOLI MAURIZIO	Assessore	Presente

PAGANI EGIDIO	Assessore	Presente

POGGIOLI GRAZIANO	Assessore	Presente

VACCARI STEFANO	Assessore	Presente

Dopo aver constatato che i presenti raggiungono il numero legale per deliberare, il Presidente pone in trattazione il seguente argomento che la Giunta approva all’unanimità:

S.P. 3. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DI PIAZZA ZAMENHOF E MESSA IN SICUREZZA DI AREA PROVINCIALE A MARGINE DELLA SEDE STRADALE (INDIVIDUATA AL NCT DALLA PART. 31 FOGLIO 52) NEL TRATTO URBANO DI SERRAMAZZONI. CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELLA PROVINCIA E CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE SPESA EFFETTUATA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 458/05.

Oggetto:

S.P. 3. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DI PIAZZA ZAMENHOF E MESSA IN SICUREZZA DI AREA PROVINCIALE A MARGINE DELLA SEDE STRADALE (INDIVIDUATA AL NCT DALLA PART. 31 FOGLIO 52) NEL TRATTO URBANO DI SERRAMAZZONI. CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELLA PROVINCIA E CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE SPESA EFFETTUATA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 458/05.

Con delibera della Giunta n. 458 del 03.11.05, le cui premesse si intendono richiamate, la Provincia ha stabilito di contribuire con una quota di € 150.000,00 al finanziamento dei lavori di consolidamento ed ampliamento di piazza Zamenhof e messa in sicurezza di area provinciale a margine della sede stradale (individuata al NCT dalla part. 31 foglio 52) nel tratto urbano di Serramazzoni della SP3 in Comune di Serramazzoni per un costo complessivo di € 230.000,00.

Con determinazione n. 57 del 18/01/06 si provvedeva all’approvazione del progetto definitivo e dell’impegno di spesa per i lavori in oggetto specificati, fissando tra l’altro il termine ultimo per l’aggiudicazione dei lavori a mesi 8 dal 23/1/2006 dalla data di esecutività dell’atto.

Con nota prot. n. 6545 del 8/6/06 acquisita agli atti con prot. n. 80760 del 14/6/06, il Comune di Serramazzoni per poter procedere in via d’urgenza alla messa in sicurezza dell’area individuata al fg. 52 mapp. N. 31, comunicava:

a) la necessità di suddividere tale progetto in due stralci funzionali:

Stralcio A: Riqualificazione e messa in sicurezza dell’area individuata al fg. 52 mapp. N. 31 con il seguente quadro economico:

Importo lavori (compreso oneri per la sicurezza) 	€ 19.560,00

Per oneri di cui all’art. 18 L. 109/94 			€      390,00

Iva 10%				€   1.956,00

Lavori in economia 				€   2.094,00

Totale		€ 24.000,00

Stralcio B: Consolidamento e ampliamento di piazza Zamenhof

con il seguente quadro economico:

Importo lavori (compreso oneri per la sicurezza) 	€ 172.524,91

Imprevisti	 			€     8.441,00

Per oneri di cui all’art. 18 L. 109/94 			€     3.450,00

Spostamento palo Enel 				€     3.487,50

Iva 10%				€   18.096,59

Totale		€ 206.000,00

b) l’intenzione di effettuare una modifica al progetto preliminare-definitivo dello stralcio B per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo con una spesa complessiva presunta di circa € 500.000,00.

Al fine di permettere il perfezionamento degli atti relativi alla cessione a titolo gratuito da parte della Provincia di Modena proprietaria del terreno oggetto di intervento, il Comune di Serramazzoni con nota prot. n. 8354 del 20/7/06 acquisita agli atti con prot. n. 98852/7.5.3.1 del 26/7/06, chiedeva una proroga dei termini necessari alla redazione del nuovo progetto relativo allo stralcio B.

Con nota prot. n. 103662/7.5.3.1 del 4/8/06 il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Ing. A. Manni, nominato supervisore dei lavori, prendendo atto della suddivisione progettuale, comunicava la nuova ripartizione del contributo provinciale di € 150.000,00, alla luce dei nuovi quadri economici dei due lotti : Lotto A: € 15.652,17 - Lotto B: € 134.347,83.

Con nota prot. n. 10883 del 22/09/2006 acquisita agli atti con prot. n. 121565/7.5.3.1 del 25/9/06 il Comune di Serramazzoni ha inviato la progettazione preliminare-definitiva dell’opera “Stralcio B: Consolidamento e ampliamento di piazza Zamenhof con realizzazione di un parcheggio sotterraneo e a raso. Via Giardini Nord – Fg. 52 mappali 63 e 64”, che evidenzia un costo complessivo stimato in € 580.266,30 come desumibile dal seguente quadro economico:

Importo lavori (compreso oneri per la sicurezza) 	€ 395.640,00

Oneri per attuazione D.Lgs. 494/96			€   13.847,40

Somme per imprevisti			€   20.474,37

Somme a disposizione	 		€ 109.355,79

Iva sui lavori 10%			€   40.948,74

Totale 		€ 580.266,30

Il progetto risulta già approvato dalla Giunta Comunale di Serramazzoni con delibera n. 180 del 21/09/06.

A fronte del quadro economico sopra esposto, maggiore del quadro economico del progetto iniziale di € 230.000,00, scaturito dall’esigenza di creare un parcheggio interrato ed a raso nel centro urbano del territorio comunale di Serramazzoni, la compartecipazione a carico della Provincia di Modena corrispondente ad una quota di € 150.000,00, rimane invariata e trova copertura al res. 5437/05 dell’azione n. 3294, progetto n. 1154 del programma 328 del Piano Esecutivo di Gestione 2006.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa, nè diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Il dirigente responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

la  Giunta  delibera

- di prendere atto della consegna, da parte del Comune di Serramazzoni, del nuovo progetto preliminare-definitivo stralcio funzionale B per il Lavori di consolidamento e ampliamento di Piazza Zamenhof con realizzazione di un parcheggio sotterraneo e a raso Via Giardini Nord, per un importo complessivo di € 580.266,30 ripartito come in premessa;

- di confermare il finanziamento dei lavori in oggetto con la medesima somma di € 150.000,00 già accordata con deliberazione n. 458 del 03.11.05, che alla luce della modifica dei quadri economici dei due stralci progettuali, verrà ripartita come segue:

- Stralcio A contributo provinciale corrispondente ad € 15.652,17,

- Stralcio B contributo provinciale corrispondente ad € 134.347,83;

- di dare atto che la spesa a carico della Provincia di Modena è stata prenotata con la citata Delibera di Giunta n. 458/05 al res. 5437/05 sub 78/06 dell’azione n. 3294 “Contributi per progetti sicurezza” del Piano Esecutivo di Gestione 2006 ed è stata finanziata con BOP n. 603;

- di confermare la citata prenotazione;

- di confermare l'ing. Alessandro Manni, Direttore dell’Area LL.PP. della Provincia di Modena, supervisore dei lavori che il Comune di Serramazzoni andrà a realizzare, autorizzandolo a liquidare la somma sopracitata con le seguenti modalità:

- 50 % all’aggiudicazione dei lavori

- 50 % entro 30 gg dall’invio della documentazione contabile di fine lavori, preventivamente approvata dal supervisore ai lavori della Provincia di Modena;

- di stabilire che il contributo provinciale sarà fisso ed invariabile nel caso in cui il costo a consuntivo dei lavori eguagli o superi l’importo inizialmente finanziato, mentre sarà proporzionalmente ridotto in relazione all’entità di eventuali economie di gestione;

- di annullare il finanziamento del quale trattasi nei seguenti casi:

- qualora il Comune di Serramazzoni non abbia provveduto all’aggiudicazione dei lavori entro 8 mesi dalla data di esecutività dell’atto dirigenziale di impegno di spesa con la quale il Supervisore dei lavori darà esecuzione alla presente deliberazione;

- qualora, in corso d’opera, il supervisore ai lavori ravvisasse carenze nell’esecuzione dei lavori tali da compromettere irreparabilmente il buon esito degli stessi;

- qualora l’ultimazione dei lavori non avvenga entro 24 mesi dalla consegna degli stessi;

- di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Serramazzoni;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL Segretario Generale

F.to Emilio Sabattini	F.to Giovanni Sapienza

Questa deliberazione è composta da un numero di facciate pari a quelle numerate ed è copia conforme all’originale.

Modena,

__________________________

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  26/10/2006

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giovanni Sapienza

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data @data_ese

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giovanni Sapienza

Questa deliberazione è composta da un numero di facciate pari a quelle numerate ed è copia conforme all’originale.

Modena,

________________________