G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  25892

Estratto dal verbale della seduta del 24/02/2004

L’anno duemilaquattro il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 09:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede GRAZIANO PATTUZZI Presidente della Provincia, con l’assistenza del Vice Segretario Generale UBALDO FRAULINI.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Vice Presidente	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CORSINI ENRICO	Assessore	Presente

DIAZZI MORENA	Assessore	Assente

GIOVANELLI FERRUCCIO	Assessore	Presente

LUGLI MARIO	Assessore	Assente

MALETTI MAURIZIO	Assessore	Presente

RAZZOLI GIORGIO	Assessore	Presente

Presenti N. 7 Assenti N. 2

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 78 :

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "ROTATORIA TRA LA TANGENZIALE OVEST E LA S.P. 569 NEL COMUNE DI VIGNOLA". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI MODENA. PRENOTAZIONE  SPESA.

OGGETTO:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "ROTATORIA TRA LA TANGENZIALE OVEST E LA S.P. 569 NEL COMUNE DI VIGNOLA". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI MODENA. PRENOTAZIONE  SPESA.

LA  GIUNTA  PROVINCIALE

Premesso:

- che, ai sensi della L.R. 30 luglio 1992 n. 30 vengono erogati contributi finanziari, a favore di soggetti sia pubblici che privati, per interventi in grado di migliorare il livello di sicurezza della circolazione sulla rete stradale regionale;

- che in data 4 settembre 2002 è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. la Delibera della Giunta Regionale n. 1409 del 2 agosto 2002 concernente “l’approvazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione, la concessione e la liquidazione dei contributi per la sicurezza stradale – IV Bando – L. R. 30”;

- che il Comune di Vignola in accordo con la Provincia di Modena, intende realizzare una rotatoria tra la Tangenziale Ovest e la S.P. n. 569 nel Comune di Vignola al fine di favorire una maggiore sicurezza della circolazione stradale;

- che pertanto la rotatoria sopraccitata ricade nell’ambito di applicazione del suddetto bando;

- che l’opera sarà realizzata in accordo tra la Provincia di Modena e il Comune di Vignola il quale ha assunto il ruolo di capofila;

- che il Comune di Vignola ha affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo all’Ing. Claudio Barbi con determina n. 318 del 25/06/2003;

visti gli allegati elaborati tecnici relativi al progetto definitivo dell’opera in oggetto, trasmesso dal Comune di Vignola con prot. 16415 del 25.09.03 ed assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 101106/7.5.569.2 F. 2 del 26.09.03;

dato atto che, in relazione all’intervento progettato, la Provincia di Modena intende contribuire con una cifra pari ad € 189.375,00, come da azione di bilancio n° 3294 del Piano Esecutivo di Gestione 2003 e che pertanto la spesa per la realizzazione della rotatoria sarà così suddiviso:

| Spesa complessiva | € 690.000,00 |
| --- | --- |
| Contributo Regionale | € 250.000,00 |
| Contributo Provincia | € 189.375,00 |
| Comune di Vignola | € 250.625,00 |

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di prendere atto della consegna del progetto definitivo dei lavori per la realizzazione di una rotatoria tra la Tangenziale Ovest e la S.P. n. 569 nel Comune di Vignola, per un importo complessivo di € 690.000,00 ripartito come in premessa;

- di partecipare alla spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto con una somma di € 189.375,00;

- di dare atto che la spesa a carico della provincia di Modena è prevista nel piano triennale degli investimenti 2003-2005 approvato con D.C. n° 182 del 18.12.02 e successive variazioni;

- di prenotare la spesa di € 189.375,00 al residuo n. 4400/2003 dell’azione n° 3294/e “Contributi per Progetto Sicurezza” del Piano Esecutivo di Gestione 2004;

- di nominare l’Ing. Alessandro Manni, direttore Area LL.PP. della Provincia di Modena, supervisore dei lavori che il Comune di Vignola andrà a realizzare, autorizzandolo a liquidare la somma sopraccitata secondo le seguenti modalità:

- 50 % all’aggiudicazione dei lavori

- 50% entro 30 gg dall’invio della documentazione contabile di fine lavori, preventivamente approvata dal supervisore ai lavori della Provincia di Modena.

- di stabilire che il contributo provinciale sarà fisso ed invariabile nel caso in cui il costo a consuntivo dei lavori eguagli o superi l’importo inizialmente finanziato, mentre sarà proporzionalmente ridotto in relazione all’entità di eventuali economie di gestione e/o ribassi d’asta non utilizzati nell’ambito dell’intervento in oggetto;

- di ritirare il contributo del quale trattasi qualora il Comune di Vignola non abbia provveduto all’aggiudicazione dei lavori entro 8 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione;

- di ritirare altresì il contributo qualora, in corso d’opera, il supervisore ai lavori ravvisi motivate carenze nell’esecuzione dei lavori tali da compromettere il buon esito degli stessi;

- di stabilire infine che, qualora l’ultimazione dei lavori non avvenga entro 24 mesi dalla consegna degli stessi, la quota a saldo sarà ritirata;

- di trasmettere copia del presente atto al Comune di Vignola;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	il V. Segretario Generale

F.to GRAZIANO PATTUZZI 	F.to UBALDO FRAULINI

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

__________________________

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, dalla data sotto indicata.

Modena,  01/03/2004

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BIANCA ANTONIOLLI	F.to GIOVANNI SAPIENZA

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data @data_ese

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to GIOVANNI SAPIENZA

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

________________________