PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

SETTORE VIABILITA’

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA

Dirigente PIACENTINI LUCIANO

Prot. N° 47735

Determinazione n° 117 del 03/08/1999

OGGETTO :

LEGGE 265/95. PIANO REGIONALE DI RIPRISTINO E PREVENZIONE. PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STRADE PROVINCIALI NN. 3, 18, 19, 20, 21, 41. ZONA PEDEMONTANA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con  deliberazione di Consiglio n. 96 del 21/03/97, veniva approvato il progetto dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di L. 240.000.000 di cui L. 190.158.880 per lavori, e L. 49.841.120 per somme a disposizione, con il medesimo atto si prevedeva l’aggiudicazione dei lavori mediante pubblico incanto;

- che al finanziamento della spesa complessiva di L. 240.000.000 venne provveduto con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.;

- che in data 11/07/97 ha avuto esito la gara ufficiale con l'aggiudicazione dei lavori alla Ditta  Serafini Gisberto e Figli s.n.c. - via Gaiato, 71 - 41020 Gaiato di Pavullo (MO), con un ribasso del 12,97% per l'importo netto di L. 165.495.273, giusto contratto Rep. 26386 del 06/10/97;

dato atto:

- che con deliberazione di Giunta n.  403 del 14/07/98, veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva, dell’importo complessivo invariato pari a L. 240.000.000 di cui 198.415.115 per lavori, e L. 41.584.885 per somme a disposizione;

- che con atto Dirigenziale n. 186 del 17/10/98 venivano affidati i maggiori lavori per un importo netto pari a L. 32.919.842, alla Ditta Serafini Gisberto e Figli s.n.c. - via Gaiato, 71 - 41020 Gaiato di Pavullo (MO), alle stesse condizioni del contratto principale,  giusto atto aggiuntivo Rep. 26571 del 24/11/98;

considerato che il Settore Viabilità ha provveduto a redigere il certificato di regolare esecuzione in data 27/05/1999 dell'importo complessivo netto dei lavori di L. 198.357.388 quindi contenuto in quello aggiudicato di £. 198.415.115 rispetto al quale si realizza una minore spesa netta di L. 57.727;

attestato che  durante i lavori sono stati stati corrisposti all'Impresa Serafini Gisberto e Figli s.n.c. - Via Gaiato, 71 - 41020 Gaiato di Pavullo (MO), n. 3 acconti per complessive L. 224.000.897, di cui L. 187.447.732 per lavori e L. 36.553.165 per I.V.A. come risulta dallo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/05/1999 e di seguito evidenziato:

Lavori netti				L. 198.357.388

Pagamenti in acconto

- 1  stato		L. 93.638.228

- 2  stato		L. 49.353.519

- 3  stato		L. 44.455.985

Sommano				L. 187.447.732											--------------------

Credito dell'Impresa per lavori	  	        	 L.  10.909.656

I.V.A. 20% 				  	         	 L.    2.181.931							          				  ------------------

Credito complessivo a saldo			         	  L.  13.091.587

dato atto che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte in conformità delle previsioni contenute nella perizia originaria e suppletiva e degli ordini e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L.;

accertato che l’importo complessivo netto dei lavori ammonta a L. 198.357.388 quindi contenuto in quello contrattuale di L. 198.415.115 rispetto al quale si realizza una minore spesa netta di L. 57.727;

visto:

- che i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;

- che i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

- che la pubblicazione degli “avvisi ad opponendum”, ha dato esito negativo;

- che non risultano cessioni di credito;

visto l’articolo 6 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e l'articolo 51 dello statuto;

D e t e r m i n a

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'importo netto di L. 198.357.388 oltre I.V.A. per L. 38.735.096 per complessive L. 237.092.484;

- di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e’ acquisito agli atti con prot. n. 37654/7.3.4 del 18.6.99 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di dare atto che in corso d’opera sono stati liquidati acconti per complessive L. 187.447.732 (al netto di I.V.A.) pertanto il credito dell’Impresa risulta di L. 10.909.656 per lavori oltre a L. 2.181.931 per I.V.A. al 20%;

- di liquidare e pagare all'Impresa Serafini Gisberto e Figli s.n.c. - Via Gaiato, 71 - 41020 Gaiato di Pavullo (MO), la somma di L. 13.091.587 di cui L. 10.909.931 per lavori e L. 2.191.931 per I.V.A. al 20%, a completo saldo dei lavori eseguiti;

- di dare atto che la predetta spesa è stata finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. e pertanto il relativo mandato di pagamento verra’ emesso con imputazione al residuo 1996 (imp. 2346 sub 94/96) dell’azione n. 296 “Gestione dei residui 1997 e precedenti relativi al centro di responsabilità  viabilità” del Peg 1999;

- di provvedere alla restituzione della cauzione versata dall’Impresa a garanzia del contratto.

Il Dirigente

PIACENTINI LUCIANO