PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

SETTORE VIABILITA’

SERVIZIO LAVORI STRAORDINARI

Dirigente MANNI ALESSANDRO

Prot. N° 49952

Determinazione n° 132 del 16/08/1999

OGGETTO :

ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO FRA LE SP. 5 DI CAVEZZO E LA S.P. 7 DELLE VALLI, IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA. APPROVAZIONE RISULTANZE DI COLLAUDO - LIQUIDAZIONE FINALE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

-  che  con  deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 98 del 21/03/97, veniva approvato il progetto  esecutivo relativo ai lavori di costruzione dell'asse viario di collegamento fra la s.p. n. 5 di Cavezzo e la s.p. n. 7 delle Valli,  in Comune di Concordia sulla Secchia, predisposto dal Settore Viabilità  per complessive L. 3.100.000.000 di cui L. 2.014.028.393 per lavori e  L. 1.085.971.607 per somme a disposizione, così suddivise:

- Lavori a base d'asta:                                                                L. 2.014.028.393

- Somme a disposizione:

I.V.A. al 19% su  L. 2.014.028.393           L.   382.665.395

opere complementari                                  L.   187.750.766

espropriazioni                                             L.   403.764.377

imprevisti (5% IVA compresa) ed arrot.    L.   111.791.069

--------------------

L. 1.085.971.607

Importo complessivo                                                                L. 3.100.000.000

============

- che al finanziamento complessivo dell'opera è stato  provveduto mediante  l'assunzione di apposito mutuo contratto con  la Cassa Depositi e Prestiti, con quota a carico della Provincia pari a L. 1.750.000.000 e quota a carico del Comune di Concordia  sulla Secchia  di  L. 1.350.000.000, giusta convenzione  approvata  dal Consiglio Provinciale  n.143 del 30/04/97;

- che con deliberazione della Giunta provinciale n.153 del 28/10/97 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori con  affidamento degli stessi al Consorzio Cooperative di Costruzioni  di Bologna, la cui offerta è risultata la più vantaggiosa per  l'Amministrazione  con il prezzo di L. 1.734.279.849 più IVA,  giusto contratto rep.26431 in data 26/01/98;

- che con deliberazione della Giunta Provinciale  n.212  del 14/04/1998 è stato tra l'altro confermato che i lavori di costruzione  dell'asse viario di collegamento, per la  loro  tipologia, possono  accedere all'applicazione dell'aliquota agevolata  nella misura del 10%, ai sensi della tabella A, parte terza del  D.P.R. 633/72;

-  che con la medesima deliberazione è stato approvato  un  nuovo quadro economico dei lavori in oggetto secondo le seguenti risultanze:

| A) Importo netto lavori stradali appaltati |  |  | L. 1.734.279.849 |
| --- | --- | --- | --- |
| (contratto rep.26431 in data 26/01/98) |  |  |  |
| I.V.A. al 10% su L. 1.734.279.849 |  | L. 173.427.985 |  |
| B) Somme a disposizione: |  |  |  |
| 1) per ribasso d'asta del 13.89% su |  |  |  |
| L. 2.014.028.393 |  | L. 279.748.544 |  |
| 2) Spostamento Servizi (IVA compresa) |  |  |  |
| - Consorzio A.I.M.A.G. per acquedotto, |  |  |  |
| gas e fognature | L. 146.800.000 |  |  |
| - Enel s.p.a per linee |  |  |  |
| elettriche | L. 29.320.200 |  |  |
| - Lavori da affidare diret- |  |  |  |
| tamente per linee telefoniche |  |  |  |
| ed elettriche | L. 37.810.300 |  |  |
|  | -------------------- |  |  |
| Sommano per spostamento Servizi |  | L. 213.930.500 |  |
| d) Espropriazioni |  | L. 403.764.377 |  |
| e) Imprevisti ed arrotondamenti |  | L. 294.848.745 |  |
|  |  | ------------------ |  |
| Importo complessivo somme a disposizione |  |  | L. 1.365.720.151 |
|  |  |  | ---------------------- |
| IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI |  |  | L. 3.100.000.000 |
|  |  |  | ============= |

-  che con deliberazione della Giunta Provinciale  n.513 del 08/09/98, immediatamente esecutiva, è stata approvata la  perizia di  variante  e suppletiva dei lavori in oggetto  per  una  spesa complessiva  di L.3.100.000.000 e suddivisa secondo il seguente quadro economico:

| A) Importo netto lavori stradali |  |  | L.2.224.108.940 |
| --- | --- | --- | --- |
| B) I.V.A. al 10% su L. 2.224.108.940 |  |  | L. 222.410.894 |
| C) Somme a disposizione: |  |  |  |
| a) Spostamento Servizi (IVA compresa): |  |  |  |
| - Consorzio A.I.M.A.G. per acquedotto, gas |  |  |  |
| e fognature (D.G. n.212 del 14/04/1998) | L. 146.800.000 |  |  |
| (integrazione con preventivo |  |  |  |
| n.4911 del 18/08/98) | L. 10.000.000 |  |  |
|  | -------------------- |  |  |
| sommano |  | L. 156.800.000 |  |
| - Enel s.p.a per linee elettriche |  |  |  |
| (D.G. n.212 del 14/04/1998 e nota UC/RU/tl |  |  |  |
| del 24/06/98) | L. 31.986.000 |  |  |
| - Lavori affidati alla Ditta C.M.B. s.r.l. con |  |  |  |
| Atto Dirigenziale n.70 del 06/05/1998 per |  |  |  |
| lavori inerenti linee telefoniche ed elettriche | L. 35.066.350 |  |  |
| - C.P.L. Concordia s.r.l., concessionaria |  |  |  |
| impianto di illuminazione pubblica, per |  |  |  |
| aumento di potenza torre faro (preventivo |  |  |  |
| ENEL UC/RARC/CC del 26/06/98) | L. 1.975.680 |  |  |
|  | -------------------- |  |  |
| Sommano per spostamento-adeguamento Servizi |  |  | L. 225.828.030 |
| - Espropriazioni |  |  | L. 410.000.000 |
| - Ing.Rodolfo Biondi di Fiumalbo (MO) |  |  |  |
| per collaudo tecnico-amministrativo |  |  |  |
| (compreso IVA) |  |  | L. 5.500.000 |
| e) Imprevisti ed arrotondamenti |  |  | L. 12.152.136 |
|  |  |  | -------------------- |
| Importo complessivo somme a disposizione |  |  | L. 651.480.166 |
|  |  |  | -------------------- |
| IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI |  |  | L.3.100.000.000 |
|  |  |  | ============ |

- che con determinazione n.161 del 12/09/98 il Dirigente del Settore Viabilità ha affidato i nuovi e maggiori lavori al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna per un importo netto dei lavori di L. 489.829.091 più IVA, giusto atto aggiuntivo rep.26550 in data 05/10/98 che ha elevato l’ammontare complessivo netto dei lavori affidati al Consorzio a L. 2.224.108.940 oltre a IVA;

considerato:

-  che a lavori ultimati, è  stato effettuato il  collaudo tecnico - amministrativo delle opere realizzate, ai sensi del R.D. 25/05/1895 n.350, nonchè della Legge 05/11/1971 n.1080, dall’Ing. Rodolfo Biondi, incaricato con Determinazione n.170  in data 25/09/1998 del Dirigente del Settore Viabilità;

preso atto:

- che dalla relazione- verbale di visita-certificato di collaudo in data 09/06/1999 i lavori risultano  collaudati con conferma dell’ammontare dello stato finale in nette L.2.224.023.063, quindi contenuto in quello aggiudicato a ragione di contratto ed atto aggiuntivo di nette L.2.224.108.940 rispetto al quale si realizza una minor spesa netta di L.85.877 oltre IVA;

- che nel corso dei lavori furono emessi n. 6 certificati di acconto per un totale complessivo di L.2.446.425.373 di cui L.2.224.023.063 per lavori e L. 222.402.310 per IVA, pertanto rispetto all’importo autorizzato di L. 2.446.519.834 risulta una minor spesa di L.94.464;

- che tra il raffronto dell’ammontare dello stato finale confermato dal collaudatore in nette L. 2.224.023.063 e l’ammontare complessivo degli acconti già corrisposti in L. 2.224.023.063  evidenzia un credito nullo per l’Impresa, rimanendo disposizione della Stazione Appaltante le cauzioni a garanzia, le quali dovranno essere svincolate sulla base delle risultanze delle operazioni di collaudo;

visto l’articolo 6 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e l'articolo 51 dello statuto;

D e t e r m i n a

- di approvare  la relazione-verbale di visita-certificato di collaudo, redatto in data 09/06/1999 dal Dott. Ing. Rodolfo Biondi, relativo ai lavori di costruzione dell’asse viario di collegamento tra le strade  provinciali n. 5 di Cavezzo e n. 7 delle Valli, in Comune di  Concordia sulla Secchia, dove vengono confermati nell’importo complessivo di L. 2.446.425.373, di cui L. 2.224.023.063 per lavori e L. 222.402.310 per IVA, aggiudicati al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna ed eseguiti dalla Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi;

- di dare atto che il certificato di collaudo e’ acquisito agli atti con prot. n. 49477/7.5.5.2 del 12/8/1999 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di dare atto che, essendo stati liquidati in corso d’opera acconti per complessivi L. 2.446.425.373, di cui L. 2.224.023.063 per lavori e L. 222.402.310 per IVA, il credito a saldo della Ditta aggiudicataria risulta nullo;

- di dare atto inoltre che il raffronto tra la somma complessivamente autorizzata a ragione di contratto e di atto aggiuntivo di L.2.446.519.834 e la somma  complessivamente spesa per lavori appaltati di L. 2.446.425.373, presenta una minor spesa di L. 94.461, compreso IVA;

- di provvedere allo svincolo a favore del Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna della cauzione definitiva di L. 173.427.985, costituita con polizza fidejussoria n.DE0062247 rilasciata in data 20/01/1998 dalla Società Italiana Cauzioni SIC-Agenzia di Bologna, e della cauzione integrativa, in relazione alle maggiori quantità aggiuntive di perizia suppletiva, per L.48.982.909, costituita mediante polizza fidejussoria n.84524731 e rilasciata in data 25/09/1998 dalla Società Lloyd Adriatico - Agenzia Generale di Bologna;

Il Dirigente

MANNI ALESSANDRO