PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

SETTORE VIABILITA’

SERVIZIO GEOLOGICO

Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Prot. N° 47990

Determinazione n° 119 del 04/08/1999

OGGETTO :

SOMMA URGENZA PER UN COLELGAMENTO PROVVISIONALE SULLA SP. 32 DI FRASSINORO INTERROTTA DALLA RIATTIVAZIONE DELLA FRANA "LEZZA NUOVA". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con delibera di Giunta n. 293 del 25.05.1998 esecutiva dal 11.06.1998 veniva approvato il progetto esecutivo in oggetto per un importo complessivo di L. 90.000.000 di cui L. 81.007.670 per lavori a base d’appalto, L. 8.100.767 per I.V.A. al 10% e L. 891.085 per quota 1% art. 18 L. 109/94 su L. 89.108.437;

- che con determinazione n. 105 del 09.06.1998 esecutiva dal 01.07.98, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento per la disciplina dei contratti si approvava l’affidamento dei lavori alla Ditta Sassatelli Ferdinando & C. via Diga n. 13, Fontanaluccia di Frassinoro (Mo) per un importo dei lavori di L. 81.007.670;

visto il Certificato di Regolare esecuzione redatto in data 07.07.1999 dell’importo complessivo netto di L. 80.971.000;

dato atto che in corso d’opera sono stati corrisposti all’impresa acconti sui lavori per L. 76.505.144 su un totale speso per lavori di L. 80.971.000 per cui il credito dell’impresa risulta essere di L. 4.465.856 più I.V.A. al 10% pari ad un importo complessivo di L. 4.912.442;

tenuto conto che per un errata contabilizzazione sul 2’ certificato di pagamento sono state liquidate L. 5.000 in più all’Impresa, dal saldo finale viene detratto tale importo e l’importo definitivo finale diventa L. 4.907.442;

considerato che rispetto all’importo contrattuale si realizza una minore spesa di L. 36.670;

visto l’articolo 6 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e l'articolo 52 dello statuto;

D e t e r m i n a

- di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 07.07.1999 dell’importo complessivo di L. 89.068.100 di cui L. 80.971.000 per lavori e L. 8.097.100 per I.V.A. al 10%;

- di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 47596/7.5.3.2 del 2.8.1999 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di dare atto che in corso d’opera sono stati corrisposti all’impresa acconti per L. 76.505.144 per cui il credito dell’Impresa, risulta essere di nette L. 4.564.856 a cui aggiungere L. 446.586 (I.V.A. 10%) per complessive L. 4.912.442;

- di dare atto che la spesa è compresa al residuo 1998 imp. 1366798 dell’azione 292 “lavori urgenti su movimenti franosi imprevisti” del  PEG 1999;

- di liquidare e pagare alla sopracitata ditta la somma  di L. 4.907.442 (al netto della somma pari a L. 5.000 corrisposto per errore con il 2’ S.A.L.) alla Ditta Sassatelli Ferdinando e C. s.r.l. Via Diga n. 13 Fontanaluccia di Frassinoro - C.F. 0214523036;

- di dare atto che rispetto all’importo finanziato di L. 90.000.000 si accerta un economia di L. 40.815 al sopracitato residuo, cosi’ ricavata: (L. 891.085 per spese tecniche oltre a L. 89.068.100 per lavori, totale spesa L. 89.959.185).

Il Dirigente

CAMPAGNOLI IVANO