@ANNULLATO

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI SPECIALI

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

C O P I A

Prot. N° 40156

Determinazione n° 315 del 02/04/2007

OGGETTO :

SP. 467 DI SCANDIANO - PKM. 21+600 - SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO SULLA VIA ANCORA IN COMUNE DI SASSUOLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, PRENOTAZIONE DI SPESA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.

In data 12.03.2007 verso le ore 13,00 si è verificato il lesionamento della soletta del ponte su via Ancora in comune di Sassuolo, in prossimità del km. 21+600 della SP n.467 di Scandiano, con il conseguente crollo di un frammento di soletta del diametro di circa cm. 40; tale evento, fortunatamente, non ha causato danni a cose o persone.

A seguito del trasferimento di gran parte delle strade statali ai sensi del D.Lgs. 112/98, la SP467 risulta in competenza della Provincia di Modena fino al km. 21+600, progressiva oltre la quale la competenza passa al Comune di Sassuolo. Praticamente, la competenza della Provincia di Modena si arresta immediatamente prima del viadotto in oggetto.

La formalizzazione di tale ripartizione risale al verbale prot. n. 66263 del 17.06.2002, con il quale, appunto, il tratto della SP n.467 comprendente il ponte su via Ancora fu consegnato dalla Provincia di Modena al Comune di Sassuolo. Tale ripartizione risulta regolarmente segnalata in loco.

Stante l’immediata prospicienza del viadotto con il tratto di competenza della Provincia, sul posto sono immediatamente intervenuti anche i tecnici della Provincia, in collaborazione con il personale del Comune di Sassuolo e si sono affidati i lavori di primo intervento alla ditta Stradedil Srl via Sassorosso 38 - 41040 Boccassuolo di Palagano (MO), ditta di fiducia dell’Amministrazione e specializzata nel restauro e consolidamento di ponti, che è intervenuta con le modalità descritte nel seguito.

Sulla base dei riscontri tecnici effettuati, il Comune di Sassuolo, ha confermato la propria competenza sul manufatto in oggetto e ha chiesto alla Provincia di Modena di farsi direttamente carico dei necessari lavori di manutenzione straordinaria del ponte richiamando la possibilità di ricomprenderli nel più generale ammodernamento della Pedemontana fra la SP15 e il Comune di Fiorano oggetto di specifica convenzione fra la Provincia e il Comune di Sassuolo (approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n° 97 del 13.04.05) per l’esecuzione dei lavori trasferiti da ANAS ai sensi della convenzione n° 1604 siglata il 28.04.04 e successivo verbale di trasferimento del 17.03.05. La formalizzazione di tale richiesta è avvenuta con nota prot. n. 7631 del 14.3.2007 assunta agli della Provincia di Modena al prot. 32695/7.5.467.2 fasc.25.

Nello spirito di collaborazione con il Comune di Sassuolo che ispira la già citata convenzione, e verificata l’effettiva contiguità del viadotto in oggetto con l’ambito di intervento del cantiere trasferito da ANAS e, pertanto, ritenuto inseribile in questo più ampio contesto l’intervento del quale trattasi, si è stabilito di accogliere la richiesta del Comune di Sassuolo.

Si è pertanto attivato da parte della Provincia di Modena un intervento di somma urgenza dell’importo complessivo stimato di € 200.000,00 i cui lavori sono stati affidati in via d’urgenza alla stessa ditta Stradedil Srl di Boccassuolo di Palagano, e che verranno poi regolarizzati ai sensi dell’art.30 del regolamento di disciplina dei contratti, con l’approvazione del progetto esecutivo e relativo contratto di appalto e finanziati con fondi dell’azione n.3630 “Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da ANAS interessanti le SS.PP. 255, 569 e 467” residuo 2077/2004.

Sotto il profilo tecnico, non appena verificatosi il crollo sono state disposte le necessarie segnaletiche di restringimento e delimitazione della zona lesionata sia sulla SP467 che sulla via Ancora, di concerto fra il Servizio di Manutenzione Strade della Provincia di Modena ed il Servizio tecnico del Comune di Sassuolo; il traffico è comunque stato mantenuto a doppio senso di marcia su entrambe le arterie.

Alle ore 15,00 è intervenuto l’ing. Eugenio Santi, Funzionario tecnico dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, che, vista l’entità del danno, ha disposto gli interventi di somma urgenza segnalando la situazione ai Dirigenti dell’Area Lavori Pubblici.

In particolare, considerando che il degrado della soletta in calcestruzzo poteva interessare altre parti dell’impalcato, è stata disposta la realizzazione di una rete in acciaio di protezione fissata alle travi portanti ed estesa a tutto l’impalcato, che sorregge un telo di tessuto non tessuto per evitare la caduta di detriti. Tali lavori sono iniziati martedì 13.03.2007 a cura della ditta Stradedil Srl via Sassorosso 38 - 41040 Boccassuolo di Palagano (MO).

Il crollo ha interessato la soletta in calcestruzzo e la veletta sempre in conglomerato cementizio posta fra le travi in c.a.p. prefabbricate (le travi sono n.23 a distanza l’una dall’altra di circa 60 cm.).

Le travi dell’impalcato hanno una lunghezza di 16,00 ml. circa e la soletta ha una larghezza pari a 19,00 ml. circa., trovandosi in una zona della SP n.467 in cui il transito passa da 4 corsie (due per senso di marcia) a due corsie.

La struttura portante dell’impalcato costituita da travi SCAC precompresse non appare deteriorata mente appare deteriorata la soletta superiore, mancando l’impermeabilizzazione fra soletta e pavimentazione in conglomerato bituminoso; nel corso degli anni (dal 1970-1975 anno di costruzione) il transito degli automezzi pesanti e lo stagnare delle acque meteoriche nelle “ormaie” della pavimentazione stradale hanno creato un danno al calcestruzzo della soletta che appare nel frammento caduto, oramai totalmente degradato. L’impalcato è poi inclinato lato Sassuolo con una pendenza di circa il 4% sgrondando tutta l’acqua su quel lato; oltretutto mancano le caditoie e le bocchette di scarico.

Oltre alla soletta risulta degradato anche il cordolo laterale portabarriera.

La somma urgenza quindi riguarda non solo la messa in sicurezza della parte inferiore, ma anche il consolidamento ed il restauro di tutto l’impalcato; si è pertanto previsto un intervento che comprende:

- protezione inferiore con rete di acciaio e tessuto non tessuto per evitare altre cadute di frammenti sulla via Ancora;

- rimozione della pavimentazione stradale nella parte superiore dell’impalcato con pulizia del calcestruzzo demolizione di tutte le parti ammalorate;

- costruzione di una contro soletta in cls ad alta resistenza fibrorinforzato con armatura metallica sopra la soletta esistente, fissata mediante chiodature diffuse su tutto l’impalcato;

- nuova impermeabilizzazione dell’impalcato mediante guaina bituminosa armata;

- nuove caditoie di smaltimento delle acque meteoriche;

- nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;

- nuovi giunti di dilatazione ai lati dell’impalcato mediante tampone elastomerico a freddo.

- restauro dei cordoli laterali portabarriera con ripristini con malte speciali e verniciature protettive elastiche e fissaggio di scossaline inox laterali.

L’informazione alla Giunta Provinciale è avvenuta il 20/03/2007 approvata con decisione di Giunta n. 93 del 20/03/2007.

Il Servizio Lavori Speciali Strade ha predisposto apposito progetto esecutivo :

S.P. n.467 “di Scandiano”pkm. 21+600 – somma urgenza per il consolidamento strutturale del viadotto sulla via Ancora – in comune di Sassuolo” dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 121.161,88 per lavori a base d’appalto, €. 24.232,38 per  IVA al 20% e € 54.605,74 per somme a disposizione, così ripartito:

| Per lavori a base d'asta |  |  |
| --- | --- | --- |
| - lavori a misura di cui € 6.058,09 per oneri di sicurezza |  | €. 121.161,88 |
| IVA al 20% su €. 121.161,88 |  | €. 24.232,38 |
| Somme a disposizione |  |  |
| - Spese Tecniche | €. 2.423,24 |  |
| - Imprevisti 10% (IVA compresa) | € 14.182,50 |  |
| - Barriere guard-rail e giunti di dilatazione | € 38.000,00 |  |
| Sommano |  | €. 54.605,74 |
| IMPORTO COMPLESSIVO |  | €. 200.000,00 |

Al finanziamento verrà provveduto con imputazione all’azione 3630 “Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da ANAS interessanti le SS.PP. 255, 569 e 467” residuo 2077/2004.

Il progetto esecutivo contiene il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge 494/96 trattandosi di cantiere che avrà entità superiore a 200 uomini/giorno, con la presenza di più imprese e perciò è  stato designato il coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione nella persona dell’Ing. Eugenio Santi.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall’art. 93 comma 2 del D.Lgs. 163/06, procedendo solamente alla stesura del progetto esecutivo.

L’intervento in parola riveste carattere di somma urgenza pertanto il responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno affidare i suddetti lavori ai sensi dell’art. 30 del Vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti  mediante trattativa diretta alla DITTA STRADEDIL S.r.l. di Boccasuolo di Palagano (Mo), Via Sassorosso n. 38 – P.I. 01693720367,  la quale oltre a essere ditta di fiducia dell’Amministrazione, si e’ dichiarata disponibile ad intervenire con tempestivita’ e  per  l’ importo stimato nel succitato  progetto.

Il responsabile del procedimento e’ l’ing. Alessando Manni Direttore  dell’Area Lavori Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .

Per quanto precede;

Il dirigente determina

- di approvare il progetto esecutivo : “S.P. n.467 “di Scandiano” pkm. 21+600 – somma urgenza per il consolidamento strutturale del viadotto sulla via Ancora – in comune di Sassuolo” dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 121.161,88 per lavori a base d’asta, €. 24.232,38 per  IVA al 20% e € 54.605,74 per somme a disposizione, come in premessa descritto;

- di dare atto che gli elaborati progettuali , tutti firmati dal progettista, costituiscono l’originale del progetto che è acquisito agli atti di archivio con  prot. n. 39721 del 02/04/2007, con contestuale apposizione del timbro dell’ente; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

- di dare atto che la somma di € 200.000,00 trova copertura finanziaria al res. 2077/04 dell’ azione 3630 del PEG. 2007 ed e’ finanziata con fondi ex ANAS;

- di affidare i lavori principali con le modalita’ e per le motivazioni espresse in premessa all’Impresa STRADEDIL S.r.l. via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) , P.IVA: 01693720367, agli stessi prezzi previsti nel progetto esecutivo per un importo complessivo di € 145.394,26 di cui € 121.161,88 per lavori e € 24.232,38 per IVA al 20%   (codice identificativo gara CIG 902075578F);

- di dare atto che la Ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come autocertificato dalla stessa con documento assunto agli atti con prot. n. 39458/ 7.5.467.2 del 30/03/2007;

- di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 154.937,07;

- di dare atto che il permanere dell’efficacia della presente determinazione è subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

- di impegnare pertanto la somma di € 145.394,26 al res. 2077/04 dell’ azione 3630 “Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da ANAS interessanti le SP. 255,569 e 467” del PEG. 2007;

- di prenotare l’ importo di € 54.605,74 per somme a disposizione al succitato res. 2077/04 dell’ azione 3630 del PEG. 2007; ( CUP. G87H000210003 )

- di stabilire che il responsabile del procedimento, è stato individuato nella persona del Dott. Ing. Alessandro Manni e che la direzione lavori è stata affidata all’Ing. Eugenio Santi;

- di dare atto che trattandosi di cantiere che avrà entità superiore a 200 uomini/giorno, con la presenza di più imprese, è richiesta la designazione del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione prevista  dal D.L.vo 14/8/96 n.494 e successive modifiche individuato nella persona dell’Ing. Eugenio Santi;

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio ragioneria  per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Direttore di Area

F.to ALESSANDRO MANNI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito all'accertamento dell'entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono dal presente atto.

Modena,  @data_ese

Il Dirigente del Servizio Ragioneria

e Patrimonio

F.to MEDICI RENZO