Determinazione n. 648 del 11/07/2005   - pag. n. 2

[image: image1.png]



PROVINCIA DI MODENA

AREA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Direttore di Area GUGLIELMI MIRA
C O P I A
Prot. N° 92610/8.2.4-19 sub 4
	Determinazione n°  648  del  11/07/2005



OGGETTO :

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO NATURA DEL FIUME PANARO - IV STRALCIO - OPERE COMPLEMENTARI. DETERMINAZIONI PER SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA.

Con determinazione dirigenziale n° 912 del 5/10/2004 si approvava il progetto esecutivo relativo alle opere di manutenzione straordinaria del percorso natura del fiume Panaro – IV stralcio;

Con successiva determinazione dirigenziale n° 451 del 6/5/2005 venivano aggiudicati i lavori. I lavori sono stati consegnati in data 20/06/2005 e il tempo fissato per la loro ultimazione è di 120 gg naturali e consecutivi;

Al fine di realizzare l’intervento n. 1 compreso nel progetto esecutivo approvato, relativo alla regolarizzazione di un tratto del Percorso Natura Panaro, è necessario procedere allo spostamento di una linea elettrica di potenza 15 Kw, di proprietà di MetaEnergy s.r.l.

Con lettera prot. n° 30788 del 7/3/2005 è stato richiesto l’intervento di MetaEnergy s.r.l. ed un preventivo di spesa per i lavori.

Successivamente, a seguito di sopralluogo congiunto coi tecnici di MetaEnergy s.r.l., sono state concordate le modalità d’intervento in loco e stabilite le operazioni a carico di ciascun Ente.

Il preventivo di spesa per lo spostamento della linea elettrica presentato da MetaEnergy s.r.l., acquisito agli atti dell’Ente con prot. n° 50853 del 15/4/2005, prevede un importo di € 1.997,00 + IVA al 20%, per un totale di € 2.396,40.

Tale somma trova copertura nelle somme a disposizione del progetto e verrà liquidata a presentazione di fattura da parte di MetaEnergy s.r.l.

Al fine di poter procedere con i lavori in oggetto è necessario provvedere allo spostamento della linea elettrica di cui sopra. 

MetaEnegy s.r.l. è proprietaria della linea elettrica oggetto dei lavori di spostamento. Occorre perciò far realizzare tali lavori a MetaEnergy s.r.l.. stessa che opera in regime di monopolio. Si è nelle condizioni quindi di accettare il preventivo presentato da MetaEnergy s.r.l., vista anche l’impossibilità di procedere alla richiesta di preventivi a imprese concorrenti.


Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’U.O. Parchi, Foreste ed Educazione Ambientale, Dott. Roberto Ori.


Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n° 34 e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Dott.ssa Mira Guglielmi.


Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.


Il Piano Esecutivo di Gestione 2005 è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale n° 550 del 28/12/2004.


Per quanto precede,

Il Dirigente Determina

1) di affidare, per le ragioni indicate in premessa, a MetaEnergy s.r.l. – Gruppo Meta – Via Razzaboni n° 80, 41100 Modena, P.IVA: 02803620364 – i lavori di spostamento della linea elettrica di potenza di 15 KW, di proprietà della stessa, sussistente su di un tratto del Percorso Natura Panaro oggetto della manutenzione straordinaria e sistemazione di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n° 912/2004;

2) di dare atto che i lavori comporteranno una spesa di € 2. 396,40 (IVA 20% inclusa), come da preventivo presentato da MetaEnergy s.r.l.;

3) di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 2.396,40, a favore di MetaEnergy s.r.l. Gruppo Meta, al residuo 5494/2003 dell’Azione 670 “Realizzazione percorsi natura e progetti valorizzazione fasce fluviali”, Progetto 54, Programma 22 del Piano Esecutivo di Gestione 2005;

4) di liquidare la somma sopra indicata a MetaEnergy s.r.l. al termine dei lavori e comunque dietro presentazione di regolare fattura regolarmente vistata dal Direttore dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

5) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dandosi atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



Il Direttore dell’Area



Ambiente e Sviluppo Sostenibile


F.to GUGLIELMI MIRA 
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito all'accertamento dell'entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono dal presente atto.

Modena,  @data_ese



Il Direttore dell'Area Finanziaria



Patrimonio e Economato



F.to PIGNATTI ONELIO

