G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  55483

Estratto dal verbale della seduta del 19/10/1998

L’anno millenovecentonovantotto il giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Vice Segretario Generale FORMENTI SERGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CESTELLI VALLER	Assessore	Presente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente

RIZZI LELLA	Assessore	Presente

Presenti N. 7 Assenti N. 0

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 611 :

FABBRICATO DI PROPRIETA' PROVINCIALE ADIBITO A SEDE DEGLI UFFICI DELLA PREFETTURA DI MODENA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI E PRENOTAZIONE DI SPESA.

OGGETTO:

FABBRICATO DI PROPRIETA' PROVINCIALE ADIBITO A SEDE DEGLI UFFICI DELLA PREFETTURA DI MODENA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI E PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che in vista dell’imminente scadenza del contratto di locazione dell’edificio di cui all’oggetto l’Amministrazione Provinciale di Modena con nota del 13.05.1996 ha comunicato agli Uffici della Prefettura, conduttrice dello stabile, la formale disdetta del contratto di locazione notificando nel contempo l’importo della stima relativa all’aggiornamento del canone per l’eventualità di un rinnovo del contratto;

- che gli organi preposti della Prefettura indicavano come equo un canone di importo inferiore rispetto a quello proposto portando come giustificazione il fatto che il fabbricato non si trova al momento in una normale condizione di usabilità e notificavano nel contempo l’elenco delle opere ritenute indispensabili per il raggiungimento della condizione anzidetta;

- che questa Amministrazione ha ritenuto di accettare le richieste avanzate dalla Prefettura di Modena ed ha approntato un progetto per la realizzazione di opere di adeguamento funzionale riguardanti il settore dell’edificio occupato dagli uffici della Prefettura che si compongono principalmente in opere di muratura che prevedono la predisposizione di un vano ascensore e successiva installazione di piattaforma di elevazione, l’adattamento di un bagno alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche, opere di tinteggiatura, lavori per l’adeguamento dell’impianto elettrico, messa a norma dei cancelli e del portone di ingresso al palazzo, intervento sul portone scorrevole posto in Via Mascherella per la sua motorizzazione e l’installazione di un videocitofono;

tenuto conto del progetto preliminare redatto dal Settore Edilizia in data 15.06.1998, giusta deliberazione consiliare n. 226 del 22.07.1998;

visto il progetto esecutivo redatto dal Settore Edilizia in data 12.08.1998 recante un importo complessivo di L. 95.000.000 così suddiviso:

| a) sostituzione pavimenti | L. 7.020.000 |
| --- | --- |
| b) opere murarie ed affini | L. 20.983.100 |
| c) impianto elettrico | L. 10.994.000 |
| d) opere di tinteggiatura | L. 19.494.960 |
| e) elevatore interno | L. 19.800.000 |
| f) videocitofono e motorizzazione portone | L. 7.000.000 |
| Sommano i lavori | L. 85.292.060 |
| I.V.A. 10 % | L. 8.529.206 |
| Sommano | L. 93.821.266 |
| g) spese tecniche di progettazione 1% | L. 950.000 |
| Imprevisti ed Arrotondamenti | L. 228.734 |
| TOTALE | L. 95.000.000 |

preso atto che la spesa è prevista nel P.E.G. per lavori da eseguirsi nell’anno 1998 con utilizzo di avanzo di amministrazione all’azione 550 “Palazzo Provinciale: locali Prefettura. Ristrutturazione e manutenzione straordinaria” e nel piano triennale degli investimenti 1998-2000 approvato con deliberazione consiliare n. 420 del 19.12.1997 e successive modifiche;

dato atto che trattasi di lavori in economia ai sensi dell’art.12 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti e ritenuto pertanto opportuno provvedere all’affidamento nel seguente modo:

punto a), c), d), e), f) a mezzo di trattativa diretta svolta dal Direttore dei lavori sotto la propria diretta responsabilità, punto b) tramite richiesta scritta di preventivi offerta inviati a ditte di fiducia dell’Amministrazione Provinciale;

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto redatto dal Settore Edilizia in data 12.08.1998 recante un importo complessivo di L. 95.000.000 suddiviso come in premessa indicato;

- di dare atto che il computo metrico, che costituisce il progetto esecutivo in parola, è acquisito agli atti con prot. n. 44580/5.2.2.2. dell’1.9.1998 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di approvare le modalità di affidamento dei lavori svolte dal Settore Edilizia ai sensi dell’art. 12 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti come segue:

- punto a) sostituzione pavimenti, punto c) impianto elettrico, punto d) opere di tinteggiatura, punto e) elevatore interno e punto f) videocitofono e motorizzazione portone, a mezzo di trattativa diretta svolta dal Direttore dei lavori sotto la propria diretta responsabilità, punto b) opere murarie ed affini tramite richiesta scritta di preventivi offerta inviati a ditte di fiducia dell’Amministrazione Provinciale;

- di prenotare la spesa complessiva di L. 95.000.000 all’azione n.550 del P.E.G. 1998 “Palazzo Provincia: locali Prefettura ristrutturazione e manutenzione straordinaria”;

- di dare atto che la stessa è finanziata con avanzo di amministrazione così come previsto nel piano triennale degli investimenti 1998/2000 approvato con deliberazione consiliare n. 420 del 19.12.1997 e successive modifiche;

- di dare atto che la presente deliberazione comporta integrazione al PEG 1998, in quanto rende interamente impegnabile l’importo di L. 95.000.000;

- di stabilire che il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona dell’Ing. C.A. Martinelli;

- di dare atto che, poichè il Responsabile del Procedimento non ha ravvisato che l’appalto di cui sopra, rientrasse in alcuno dei casi previsti dal D.Lgs. 494/96 non si è reso necessario nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori;

- di stabilire che il costo dell’opera verrà decurtato dal calcolo dell’1% qualora si ritenga, in base ad opportune verifiche, che il progetto di cui trattasi non rientri fra le opere che danno diritto all’incentivo ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 109/94 e relativo regolamento approvato con decreto Ministro dei Lavori Pubblici n. 320 del 7.4.1998;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to FORMENTI SERGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  22/10/1998

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 01/11/1998

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________