G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  28809

Estratto dal verbale della seduta del 11/05/1999

L’anno millenovecentonovantanove il giorno undici del mese di Maggio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Assente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CESTELLI VALLER	Assessore	Presente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Assente

RIZZI LELLA	Assessore	Assente

Presenti N. 4 Assenti N. 3

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 306 :

LICEO SCIENTIFICO FANTI DI CARPI. LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE. RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 569 DEL 29.9.98.

OGGETTO:

LICEO SCIENTIFICO FANTI DI CARPI. LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE. RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 569 DEL 29.9.98.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso :

- che con deliberazione di Giunta. n. 569  del 29/09/1998 esecutiva  ai sensi di legge,  si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori   di ampliamento del fabbricato esistente del Liceo scientifico “Fanti” di Carpi;

- che con deliberazione di Giunta n. 135 del 17.3.1999 si provvedeva a riapprovare il quadro economico dei lavori che risulta pertanto cosi’ suddiviso:

| - importo lavori a base d’asta | L. 272.370.302 |
| --- | --- |
| - oneri sicurezza | L. 7.680.242 |
| - Sommano | L. 280.050.544 Euro 144.634,04 |
| -I.V.A. 10% su L. 280.050.544 | L 28.005.054 |
| - spese tecniche di progettazione 1% | L. 2.800.505 |
| - oneri riflessi 38% su L. 2.800.505 | L. 1.064.191 |
| - arrotondamenti | L. 79.706 |
| Totale | L. 312.000.000 |

- che con il sopracitato atto n. 569 si stabiliva di nominare il Geom. Gianni Benatti coordinatore per la sicurezza, per la progettazione e per l'’esecuzione dei lavori in ottemperanza ai Decreti Legislativi 626/94 e 494/96;

- che si ritiene opportuno rettificare il dispositivo dell’atto succitato nel seguente modo:

dato atto che il coordinatore per la sicurezza, per la progettazione e’ il Geom. Gianni Benatti, mentre il coordinatore per l’esecuzione è il Sig. Euro Saldi, nato a Carpi il 12.08.1952 ed ivi residente in Via Paganelle Guerri, n. 19, C.F. SLDREV52M12B819B, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 19 del D.Lgs.494/96 ed in ottemperanza ai decreti Legislativi 626/94 e 494/96;

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di rettificare l’atto deliberativo n. 569 del 29/09/1998 nella parte dispositiva come di seguito indicato:

“- di dare atto che il coordinatore per la sicurezza, per la progettazione e’ il Geom. Gianni Benatti, mentre il coordinatore per l’esecuzione è il Sig. Euro Saldi, nato a Carpi il 12.08.1952 ed ivi residente in Via Paganelle Guerri n. 19, C.F. SLDREV52M12B819B, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 19 del D.Lgs. 494/96 ed in ottemperanza ai decreti Legislativi 626/94 e 494/96;

- di dare atto che il suddetto ricopre la carica di Procuratore Generale della impresa C.G.C. Costruzioni Generali Cavani s.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto”;

- di confermare in ogni altra sua parte l’atto summenzionato con le integrazioni in precedenza apportate  con atto di Giunta  n. 135 del 17/03/99;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  15/05/1999

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 25/05/1999

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________