G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  32004

Estratto dal verbale della seduta del 25/05/1999

L’anno millenovecentonovantanove il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Assente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Assente

CESTELLI VALLER	Assessore	Presente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente

RIZZI LELLA	Assessore	Presente

Presenti N. 5 Assenti N. 2

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 329 :

DITTA S.A.T. SPA DI SASSUOLO. APPROVAZIONE PROGETTO DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, UBICATA IN LOCALITA' CAVA LA QUERCIA DI PRIGNANO. SECONDA RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI INIZIO LAVORI, FINE LAVORI E ULTIMAZIONE ATTIVITA' DI ESPROPRIO.

OGGETTO:

DITTA S.A.T. SPA DI SASSUOLO. APPROVAZIONE PROGETTO DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, UBICATA IN LOCALITA' CAVA LA QUERCIA DI PRIGNANO. SECONDA RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI INIZIO LAVORI, FINE LAVORI E ULTIMAZIONE ATTIVITA' DI ESPROPRIO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 374 del 23.12.1996, diventata esecutiva il 17.02.1997, veniva approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 punto c) del D.P.R. 915/82, della Legge 441/87, dell’art. 20 della Legge Regionale n. 27/94, il progetto definitivo presentato dalla ditta S.A.T. S.p.a., con sede a Sassuolo, Via Radici in Piano n. 441, relativo ad una discarica di 1^ categoria per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilabili pretrattati da realizzarsi in località “Cava La Quercia” di Prignano;

- che con il medesimo atto si disponeva che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge n.2359 del 25.06.1865 e dell’art. 24, comma 4, della Legge Regionale n. 27/94, i lavori e le relative espropriazioni dovevano iniziare entro un anno dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 374 del 23.12.1996 e completarsi entro quattro anni dalla medesima data;

- che l’approvazione del progetto:

- comporta a tutti gli effetti la localizzazione dell’impianto secondo i dati cartografici risultanti agli atti progettuali e produce gli effetti di cui al comma 2, art. 3 bis della Legge 441/87 e cioè sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali;

- costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, che sono i presupposti per l’occupazione temporanea e di urgenza ed espropriazioni di pubblica utilità;

- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 5 del 13.01.1978, competente ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e di urgenza per gli espropri relativi alle opere pubbliche o di pubblica utilità di spettanza di qualsiasi ente anche non territoriale, da eseguirsi comunque nel territorio del Comune in cui le opere stesse sono localizzate, è il Comune in cui l’impianto è localizzato, in questo caso il Comune di Prignano;

- che in data 24.03.1997 (prot. S.A.T. n. 1325) la S.A.T. S.p.a. ha fatto istanza del decreto d’occupazione d’urgenza, preordinato all’esproprio per pubblica utilità, al Comune di Prignano, fornendo tutta la documentazione e gli atti necessari;

- che in data 22.04.1997 il Comune di Prignano ha comunicato di avere depositato gli atti dell’esproprio in Segreteria e di avere notificato l’avvenuto deposito agli espropriandi ex art. 10 Legge n. 865/1971, ma di non procedere oltre con l’occupazione d’urgenza, in attesa del pronunciamento del Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna relativamente all’istanza cautelare di sospensione della delibera della Provincia di Modena di approvazione del progetto definitivo, promossa da un Comitato di cittadini;

- che la S.A.T. replicava a quanto sopra con la lettera del 02.05.1997 (prot. S.A.T. n. 1799), cui seguiva la risposta del Sindaco del Comune di Prignano, con lettera del 15.05.1997 prot. n. 3005, che ribadiva la contrarietà all’approvazione del progetto della S.A.T. e dava notizia del fatto che il Comune di Prignano aveva spiegato intervento adesivo nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Comitato antidiscarica;

- che la S.A.T. con lettera del 02.05.1997 (prot. S.A.T. n. 1800), ha fatto istanza al CO.RE.CO. e al Presidente della Giunta Regionale, per le rispettive competenze, per l’attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 5/78 e dell’art. 48 della Legge 142/90, sostenendo la pretestuosità della richiesta di soprassedere fatta dal Comune di Prignano;

- che il CO.RE.CO. con lettera del 09.05.1997 prot. n. 97/12650 accoglieva la richiesta del Comune di Prignano, consigliando di attendere il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale in merito all’istanza cautelare promossa;

- che il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, con ordinanza n. 381/97 ha respinto la domanda incidentale di sospensione della delibera del Consiglio Provinciale n. 374/96, nel ricorso promosso dal Comitato anti-discarica con l’intervento ad adiuvandum del Comune di Prignano;

- che il Comune di Prignano, con lettera del 28.06.1997 prot. n. 3983, ha elencato tutta una serie di motivazioni per concludere che la realizzazione della discarica in oggetto “trova a tutt’oggi la ferma opposizione” del Comune di Prignano e della sua intera collettività;

- che in data 03.07.1997 (prot. S.A.T. n. 2512) la S.A.T. S.p.a. ha presentato nuovamente al Comune di Prignano, istanza di emissione di decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio per pubblica utilità, assegnando il termine restante dalla precedente istanza;

- che in data 08.07.1997 (prot. S.A.T. n. 2564) è stata presentata istanza al Difensore Civico Regionale per l’attivazione dei poteri sostitutivi ex art. 7 della Legge Regionale n. 5/78 e art. 17, comma 45, della Legge 127/97;

- che il Difensore Civico Regionale ha rigettato l’istanza con decreto del 25.09.1997, dichiarando che competente a nominare il commissario ad acta, che deve sostituire in caso di inerzia il Comune di Prignano nell’emissione del decreto di occupazione d’urgenza e dell’esproprio dell’area interessata alla costruzione della discarica Cava la Quercia, è la Regione Emilia Romagna;

- che la S.A.T. con istanza del 30.09.1997 ha chiesto alla Regione Emilia Romagna di intimare nuovamente al Comune di Prignano l’emissione del decreto di occupazione d’urgenza e in caso di inerzia di sostituirsi ad esso provvedendo alla nomina del commissario ad acta;

- che la Regione Emilia Romagna ha provveduto con atto della Giunta Regionale n. 11 del 13.01.1998 ad intimare al Comune di Prignano l’emissione del decreto suddetto entro il termine di 60 giorni, pena l’attivazione dei poteri sostitutivi tramite commissario ad acta;

- che il Comune di Prignano è ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna di Bologna avverso la delibera della Giunta Regionale n. 11/98, contro la Regione Emilia Romagna e nei confronti della S.A.T.;

- che il Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna con ordinanza del 08.04.1998 ha rigettato l’istanza di sospensione della delibera regionale;

- che in dipendenza di tutto quanto sopra esposto, la S.A.T. S.p.a. non è stata messa in condizione di potere iniziare i lavori nei termini fissati dalla delibera del Consiglio Provinciale n. 374 del 23.12.1996;

- che la S.A.T. S.p.a con istanze del 02.06.1998 prot. 2034 e dell’ 11.06.1998 prot. 2156 ha richiesto alla Provincia di Modena la fissazione di nuovi termini di inizio lavori e fine lavori e ultimazione delle relative attività di esproprio;

- che con delibera n. 353 del 23.06.1998 la Giunta Provinciale ha deliberato di accogliere le istanze S.A.T. Spa rideterminando i suddetti termini e stabilendo pertanto che i lavori stessi dovranno avere inizio entro il 01.06.1999 e che i medesimi e gli espropri vengano a completarsi entro quattro anni dalla medesima data;

- che nonostante la Giunta della Regione Emilia Romagna con delibera del 27.07.1998 n. 1247 abbia autorizzato i tecnici incaricati ad introdursi nelle proprietà interessate alla realizzazione dell’opera in oggetto per procedere alle operazioni tecniche necessarie per la compilazione di verbali di consistenza dei predetti immobili,  a tutt’oggi non è ancora stato possibile procedere alla compilazione degli stati di consistenza a causa delle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco del Comune di Prignano;

- che infatti il Sindaco di Prignano ha emesso, in concomitanza con le date che la S.A.T. S.p.a aveva fissato per i sopralluoghi, le ordinanze contingibili ed urgenti n. 28 del 05.10.1998, n. 33 del 24.11.1998, n. 2 del 26.01.1999 e n. 8 del 13.04.1999, nelle quali ordina il “divieto di accesso ai luoghi e terreni privati e pubblici nei quali deve essere eseguito il sopralluogo tecnico per la compilazione dello stato di consistenza ai fini della realizzazione di una discarica di prima categoria in località Cava la Quercia”;

- che con ordinanza n. 160/99 il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, in sede cautelare, ha riconosciuto le ragioni della Regione Emilia Romagna in ordine al proseguo dei lavori per la realizzazione della discarica, assistite da “un consistente fumus boni juris” e ha considerato che “di conseguenza gli organi del Comune di Prignano dovranno, in futuro, ispirare la propria azione amministrativa ai rispetto del suddetto enunciato”;

- che a causa di tali ulteriori avvenimenti la S.A.T. S.p.a non ha potuto procedere all’inizio dei lavori come fissato con atto della Giunta Provinciale n. 353 del 23.06.1998, e a tal fine si rende necessaria una proroga ulteriore degli stessi;

atteso, per quanto attiene alla classificazione dei rifiuti:

- che il Decreto Legislativo 22/97 denominato “Decreto Ronchi”, che classifica i rifiuti, in base all’origine, in urbani e speciali e, in relazione alle caratteristiche, in “pericolosi” e “non pericolosi”, dispone all’art. 5 comma 6 che a partire dal 1 gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento;

- che le proposte di Direttive Europee relative alle discariche per rifiuti classificano gli impianti di discarica in “discariche per rifiuti pericolosi”, “discariche per rifiuti non pericolosi” e “discariche per rifiuti inerti”;

- che il Decreto 11 marzo 1998 n. 141 “Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica” regolamenta lo smaltimento dei rifiuti pericolosi in discarica, vietando lo smaltimento in discarica di numerose tipologie di rifiuti pericolosi;

considerato:

- che la normativa italiana (Decreto Ronchi) ha recepito le Direttive Europee che classificano i rifiuti sia urbani che speciali in “pericolosi”, “non pericolosi” ed “inerti”;

- che pertanto, l’impianto in questione può essere a tutti gli effetti classificato come “discarica per rifiuti non pericolosi” pur rispettando ovviamente le direttive tecniche della delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 relative alle discariche di 1^ categoria;

vista l’ulteriore richiesta della S.A.T. S.p.a. prot. n. 2091 del 04.05.1999 intesa ad ottenere nuovi termini di inizio dei lavori e fine dei lavori e delle relative espropriazioni così come definiti dalla delibera del Consiglio Provinciale n. 374 del 23.12.1996 e prorogati con delibera della Giunta Provinciale n. 353 del 23.06.1998;

ritenuto pertanto di rideterminare i termini di inizio lavori, fine lavori e ultimazione delle attività di esproprio fissati dalle deliberazioni sopra citate;

ritenuto altresì di dare atto della classificazione dell’impianto secondo gli indirizzi della normativa europea;

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di stabilire che la data di inizio lavori, per la discarica di cui in premessa, già fissata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 374 del 23.12.1996 prorogata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 353 del 23.06.1998, è rideterminata stabilendo che i lavori stessi dovranno avere inizio entro il 22.12.1999 e che i medesimi e gli espropri vengano a completarsi entro quattro anni dalla medesima data;

- di dare atto che la classificazione dell’impianto, in parola, è la seguente: “discarica per rifiuti non pericolosi: R.S.U. e R.S.A. pretrattati”;

- di ribadire che nella discarica in questione potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti pretrattati e provenienti dall’impianto di preselezione della ditta S.A.T. S.p.a. di Sassuolo;

- di trasmettere il presente atto alla ditta S.A.T. S.p.a. di Sassuolo, alla Regione Emilia Romagna ed al Comune di Prignano;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 31/05/1999

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 10/06/1999

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________