G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  66642

Estratto dal verbale della seduta del 02/10/2000

L’anno duemila il giorno due del mese di Ottobre alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale SAPIENZA GIOVANNI.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Vice Presidente	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CORSINI ENRICO	Assessore	Presente

DIAZZI MORENA	Assessore	Presente

GIOVANELLI FERRUCCIO	Assessore	Presente

LUGLI MARIO	Assessore	Presente

MALETTI MAURIZIO	Assessore	Presente

RAZZOLI GIORGIO	Assessore	Presente

Presenti N. 9 Assenti N. 0

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 545 :

I.T.I. - I.P.S.I.A "F. CORNI" DI MODENA. SEDE LARGO MORO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI. 2' STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E NUOVO QUADRO ECONOMICO.

OGGETTO:

I.T.I. - I.P.S.I.A "F. CORNI" DI MODENA. SEDE LARGO MORO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI. 2' STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E NUOVO QUADRO ECONOMICO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta n. 755 del 01/12/1999 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di sostituzione dei serramenti, secondo stralcio, dell’I.T.I.-I.P.S.I.A. “F. Corni” di Modena, sede di Largo Moro, per un importo complessivo di L. 1.055.000.000, così suddiviso:

| Opere da fabbro | L. 839.120.000 839.120.000 |  |
| --- | --- | --- |
| Oneri per la sicurezza | L. 25.100.000 |  |
| Totale |  | L. 864.220.000 (Euro 446.332,38) |
| I.V.A. 20% | L. 172.844.000 |  |
| Spese tecniche 1,50% | L. 12.963.300 |  |
| Oneri riflessi | L. 4.926.054 |  |
| Arrotondamenti | L. 46.646 |  |
| Totale somme a disposizione |  | L. 190.780.000 |
| Totale complessivo |  | L.1.055.000.000 |

- che al finanziamento della spesa si è provveduto con contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n. 4360965;

- che in ossequio alla determinazione n. 119 del 19/06/2000 i lavori sono stati affidati alla Ditta SACIM s.n.c. di Nori e Micacchioni con sede in Montorio al Vomano ( TE ) per un importo di L. 743.568.000 comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto I.V.A., giusto contratto rep. n. 26682 del 27/07/2000;

- che i lavori sono iniziati il 27/07/2000 come risulta dal verbale in pari data e non sono ancora conclusi;

considerato che la Direzione lavori ritiene opportuno eseguire alcuni lavori in più rispetto al progetto iniziale per completare la sostituzione dei serramenti nella palazzina D, del complesso scolastico in oggetto, perché trattasi di serramenti pericolosi che recentemente hanno dato problemi di distacco dei vetri, quindi il tutto per migliorare l’opera e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione;

tenuto conto:

- che tali lavori comportano una maggiore spesa e quindi per completare l'opera si rende necessario utilizzare somme provenienti dalle economie realizzate con il ribasso d'asta;

- che sentito il Responsabile del Procedimento si è proceduto a redigere una perizia suppletiva, ai sensi dell'art. 25 comma 3, per i lavori di dettaglio della legge 109/94 e successive modifiche, utilizzando gli stessi prezzi offerti in sede di gara, per un importo complessivo di L. 44.388.000  così suddiviso:

| Importo lavori a misura | L. 36.990.000 | ( Euro 19.103,74) |
| --- | --- | --- |
| I.V.A. 20% | L. 7.398.000 |  |
| TOTALE | L. 44.388.000 |  |

- che quanto sopradescritto aggiorna l'importo contrattuale dei lavori da L.743.568.000 a L. 780.558.000 inferiore al 5%, pari a L. 36.990.000 nette, pertanto non si ritiene necessario aggiungere oneri per la sicurezza in quanto già compensati nel contratto principale;

dato atto che rispetto all'importo progettuale dei lavori a base d'asta di L. 864.220.000 si rileva un'ulteriore economia dovuta al ribasso d'asta di L.83.662.000 nette;

- che detta differenza, oltre alle somme a disposizione per I.V.A. e arrotondamenti, verrà utilizzata per la realizzazione di eventuali lavori complementari da eseguirsi nel medesimo Istituto e da approvarsi con successivo atto deliberativo, per cui il nuovo quadro economico sarà il seguente:

| - Importo lavori contrattuale | L. 743.568.000 | ( Euro 446.332,38 ) |
| --- | --- | --- |
| - Importo lavori perizia di variante | L. 36.990.000 | ( Euro 19.103,74 ) |
| Sommano i lavori | L. 780.558.000 | ( Euro 465.436,12 ) |
| - I.V.A. 20% sui lavori | L. 156.111.600 |  |
| - Spese tecniche 1,50% | L. 12.963.300 |  |
| - Oneri riflessi | L. 4.926.054 |  |
| - Lavori complementari eventuali (lordo IVA) | L. 100.441.046 |  |
| TOTALE | L.1.055.000.000 |  |

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare la perizia suppletiva redatta dal Settore Edilizia in data 18/09/2000 relativa ai lavori indicati in premessa dell'importo complessivo di L. 44.388.000 di cui L. 36.990.000 per lavori e L. 7.398.000 per I.V.A. 20%;

- di dare atto che il computo metrico in parola e’ acquisito agli atti con prot. n. 63628/11.7.6.2 del 22/9/2000 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di approvare il nuovo quadro economico dei lavori dell'importo invariato di L. 1.055.000.000 come in premessa suddiviso;

- di dare atto che rispetto all'importo del contratto, il nuovo ammontare netto dei lavori è di L. 780.558.000  che determina  un aumento contrattuale di L. 36.990.000 come indicato in premessa, a cui viene fatto fronte con l'utilizzo parziale del ribasso d'asta ai sensi della legge 109/94 e 216/95 art. 25 comma 3 essendo il citato aumento entro il 5% dell'importo originario;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna maggiorazione di spesa rispetto al finanziamento assunto con mutuo della Cassa DD.PP. pos. n. 4360965;

- di prorogare all'impresa esecutrice il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di giorni  15 (quindici) naturali e consecutivi a fronte dei maggiori lavori da compiersi;

- di provvedere all'affidamento dei maggiori lavori con successivo atto dirigenziale;

- di provvedere, inoltre, all'approvazione dei lavori complementari con ulteriore e successivo atto deliberativo;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to SAPIENZA GIOVANNI

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  06/10/2000

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to SAPIENZA GIOVANNI

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 16/10/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SAPIENZA GIOVANNI

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________