G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  66645

Estratto dal verbale della seduta del 02/10/2000

L’anno duemila il giorno due del mese di Ottobre alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale SAPIENZA GIOVANNI.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Vice Presidente	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CORSINI ENRICO	Assessore	Presente

DIAZZI MORENA	Assessore	Presente

GIOVANELLI FERRUCCIO	Assessore	Presente

LUGLI MARIO	Assessore	Presente

MALETTI MAURIZIO	Assessore	Presente

RAZZOLI GIORGIO	Assessore	Presente

Presenti N. 9 Assenti N. 0

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 548 :

I.T.A. "CALVI" VIA DIGIONE FINALE EMILIA.  ADEGUAMENTO STRUTTURALE AL D.M.I. 26.8.92 - OPERE EDILI.  APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO.

OGGETTO:

I.T.A. "CALVI" VIA DIGIONE FINALE EMILIA.  ADEGUAMENTO STRUTTURALE AL D.M.I. 26.8.92 - OPERE EDILI.  APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta n. 454 del 21/07/1999, era stato approvato il progetto esecutivo “I.T.A. Calvi, Via Digione, Finale Emilia. Adeguamento strutture al D.M.I. 26/08/92.Opere edili ” comportante un impegno di spesa così suddiviso:

| a) importo dei lavori | L. 61.025.000 | (Euro 31.503,88) |
| --- | --- | --- |
| b) I.V.A. per opere impiantistiche ( 10%) | L. 6.102.500 |  |
| c) spese tecniche di progettazione ( 1.5% L. 109/94) | L. 915.375 |  |
| d) oneri riflessi ( 38%) | L. 347.843 |  |
| e) arrotondamento | L. 1.609.843 |  |
|  | ----------------- |  |
| Totale | L. 70.000.000 |  |

- che con determina n. 8 del 10/01/2000 si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta Edil Impianti S.r.l. Via del Poggio n. 15/f., San Giovanni in Persiceto ( BO ), per l’importo complessivo di L. 59.572.653 così suddivisi: L. 54.156.958 per lavori, L. 5.415.696 per IVA al 10%;

dato atto:

- che, in seguito allo svolgersi dei lavori, è stato verificato che risulta necessario realizzare un nuovo impianto di aspirazione a servizio dei laboratori di chimica, comportante un’ulteriore spesa complessiva di L.8.760.000, come da nuovo quadro economico di seguito riportato;

| a) importo dei lavori | L. 54.156.958 | (Euro 27.969,73) |
| --- | --- | --- |
| b) I.V.A. per opere impiantistiche ( 10%) | L. 5.415.696 |  |
| c) spese tecniche di progettazione ( 1.5% L. 109/94) | L. 915.375 |  |
| d) oneri riflessi ( 38%) | L. 347.843 |  |
| e) oneri aggiuntivi per maggiori lavori (IVA compresa) | L. 8.760.000 |  |
| f) arrotondamento | L. 404.128 |  |
| Totale | L. 70.000.000 |  |

- che la spesa è finanziata con mutuo Rolo Banca 1473;

- che si provvederà con successiva determinazione, all’approvazione del computo metrico dei maggiori lavori ed all’affidamento diretto;

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare la modifica del quadro economico dei lavori come in premessa indicato;

- di dare atto che con l’approvazione del presente atto non viene modificato il finanziamento complessivo di L. 70.000.000  gia’ prenotato con deliberazione di Giunta n. 454 del 21.7.99;

- di provvedere all’affidamento dei maggiori lavori con successivo atto dirigenziale;

- di stabilire che il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona dell’Ing. Ernesto Bottazzi;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to SAPIENZA GIOVANNI

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  06/10/2000

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to SAPIENZA GIOVANNI

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 16/10/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SAPIENZA GIOVANNI

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________