PROVINCIA DI MODENA

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI SPECIALI

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

C O P I A

Prot. N° 157411

Determinazione n° 1107 del 07/12/2005

OGGETTO :

SP. 32 DI FRASSINORO. AMMODERNAMENTO GENERALE DEL TRATTO CASA GIGLI PIETRAVOLTA. LAVORI COMPLEMENTARI ALLE OPERE IN CEMENTO ARMATO E ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI.

Con determina n. 585 del 21.06.2005 è stato approvato il  progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 102.469,99 di cui € 82.352,45 per lavori a base d’asta, €. 16.470,49 per  IVA al 20% e € 3.647,05 per somme a disposizione, così ripartito:

| - Per lavori a base d'asta |  |  |
| --- | --- | --- |
| - - lavori a misura di cui € 2.470,57 per oneri di sicurezza |  | - €. 82.352,45 |
| - IVA al 20% su €. 82.352,45 |  | - €. 16.470,49 |
| - Somme a disposizione |  |  |
| - - Spese Tecniche (ex 1%) | - €. 1.647,05 |  |
| - - Sostegno pali telecom | - € 2.000,00 |  |
| - Sommano |  | - €. 3.647,05 |
| - IMPORTO COMPLESSIVO |  | - €. 102.469,99 |

Con la medesima determina n. 858 del 21.06.2005 i lavori sono stati affidati all’ all’impresa B.A.T.E.A. Cooperativa di Lavoro – via Pastore, 27 – 41033 Concordia (MO) - P. IVA 00154960363 con il ribasso nullo per un importo contrattuale pari a € 82.352,45.

I lavori sono iniziati in data 26/07/2005 e procedono regolarmente.

Durante l’esecuzione delle opere si sono verificati dei fatti imprevisti ed imprevedibili in seguito alla realizzazione del rivestimento di una scarpata, da realizzarsi come da progetto con georete compreso chiodature e tiranti, ma che, vista la consistenza e la discreta coesione dei terreni si è ritenuto più opportuno utilizzare una geostuoia fissata alla scarpata con picchetti.

Per tali lavori  non si rende necessaria alcuna proroga del tempo contrattuale previsto.

Tali lavori inoltre non comportano un aumento della somma complessivamente impegnata pari ad  € 102.469,99 al netto del ribasso d’asta.

Pertanto sentiti il responsabile del procedimento, il progettista, il direttore dei lavori, si è proceduto a redigere un Verbale nuovi prezzi unitari ai sensi dell'art.21 e 22 del Regolamento 25.05.1895 n.350, come previsto dall’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, con n. 1 nuovo prezzi unitari.

Il nuovo prezzo aggiuntivo, di seguito riportato, è stato concordato fra il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Eugenio Santi e il rappresentante legale dell'Impresa Geom. Leonardo Luppi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Rimane anche invariata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, pari ad € 2.470,57.

L’Impresa B.A.T.E.A. Cooperativa di Lavoro – via Pastore, 27 – 41033 Concordia (MO) si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi lavori indicati nel verbale nuovi prezzi unitari agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Il responsabile del procedimento e’ l’ing. Alessando Manni Direttore  dell’Area Lavori Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di approvare il Verbale Nuovi Prezzi Unitari contemplante  n. 1 nuovo prezzo unitario e il relativo atto di sottomissione firmati dall’impresa per accettazione;

2) di dare atto che l’atto di sottomissione e il Verbale Nuovi Prezzi Unitari sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. N. 151755 del 24/11/2005 regolarmente firmati e contestuale apposizione del timbro dell'ente;

3) di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

4) di approvare l’affidamento dei lavori previsti nel Verbale Nuovi Prezzi Unitari all’Impresa B.A.T.E.A. Cooperativa di Lavoro – via Pastore, 27 – 41033 Concordia (MO) agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

5) di dare atto che per l’esecuzione dei nuovi lavori non occorre alcuna proroga del tempo contrattuale;

6) di dare atto che rispetto alla perizia dei lavori originaria l'importo netto dei lavori risulta invariato ed ammonta a € 82.352,45, come indicato in premessa;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiorazione di spesa rispetto al finanziamento di € 102.469,99 e pertanto rimane invariato il quadro economico dell’opera.

Il Direttore di Area

F.to ALESSANDRO MANNI