PROVINCIA DI MODENA

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

Dirigente ROSSI LUCA

C O P I A

Prot. N° 131242

Determinazione n° 990 del 18/10/2004

OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELLA ZONA PEDEMONTANA - ANNO 2003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Con  atto dirigenziale n. 133 del 25/02/03, si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 110.120,00 di cui € 90.209,77 per lavori a base d’appalto a misura ed € 1.761,00 per oneri di sicurezza, € 19.910,23 per I.V.A. al 20%, arrotondamenti e spese tecniche, determinando altresì di appaltare i lavori mediante trattativa privata previo gara ufficiosa.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 110.120,00 venne provveduto con con fondi propri.

I lavori in oggetto venivano aggiudicati previo esperimento di gara ufficiosa all’impresa Minghelli s.a.s. con sede a Modena in Via Vincenzo n. 10, P. IVA 00645000356, per un importo netto di € 86.583,37 con determina di affidamento n. 315 del 20/05/2005, giusto contratto RSP. n. 774 del 18/08/03.

In data 31/03/04 i lavori in parola sono stati terminati e pertanto il Direttore dei Lavori ha redatto in data 01/10/2004 il Certificato di Regolare Esecuzione, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, che quantifica i lavori in complessivi pari a € 86.582,56 con una minore spesa rispetto a quello contrattuale di € 86.583,37 di € 0,81.

Alla ditta Minghelli s.a.s. con sede a Modena in Via Vincenzo n.° 10, P. IVA 00645000356, sono stati liquidati in corso d’opera n.° 2 acconti per complessivi netti € 86.149,65 oltre ad € 17.229,93 per IVA 20%, pertanto il credito netto a saldo ammonta a € 432,91 più € 86,58 per IVA 20% come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell’impresa, nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visti il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale redatti dal Direttore Lavori in data 01/10/2004.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .

Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

- di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 86.582,56 di cui € 84.821,56 per lavori ed € 1.761,00 per oneri relativi alla sicurezza con una minore spesa di € 0,81 rispetto all’importo contrattuale pari a € 86.583,37 in esecuzione del contratto registro scritture private n. 774 del 18/8/03;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che quantifica i lavori in complessivi € 103.899,07 di cui € 86.582,56 per lavori e € 17.316,51 per IVA al 20%;

- di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 130735 del 18/10/2004 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di dare atto che rispetto all’importo dei lavori eseguiti di € 103.899,07 sono stati corrisposti alla ditta n. 2 acconti per un importo di € 103.379,58 e pertanto il credito a saldo dell’impresa rimane di € 519,49 (IVA compresa);

- di approvare il suddetto saldo finale dei lavori;

- di liquidare e pagare  pertanto la somma complessiva di € 519,49 all’impresa Minghelli s.a.s. con sede a Modena in Via Vincenzo n.° 10, P. IVA 00645000356 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res 659/03 – Res. 1200/03 dell’azione 243 “Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali” del PEG 2004;

- di dare atto che rispetto alla somma impegnata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto, di € 0,97 che si accerta al sopraccitato residuo;

- di provvedere alla restituzione delle cauzioni in essere prestate dalla sopracitata Ditta a garanzia del contratto RSP N.° 774 del 18/08/03.

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente

F.to ROSSI LUCA