PROVINCIA DI MODENA

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO GEOLOGICO

Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

C O P I A

Prot. N° 131758

Determinazione n° 994 del 19/10/2004

OGGETTO :

SP. 4  "FONDOVALLE PANARO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RICOSTRUZIONE OPERA DI SOSTEGNO PARZIALMENTE ASPORTATA DA FRANA ALLA PROGR. KM. 12+800 IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  E LIQUIDAZIONE A SALDO.

Con determinazione n. 615 del 28/08/2003 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo € 256.000,00 di cui € 201.585,22 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 41.117,04 per IVA al 20%, € 3.083,78 per spese tecniche di progettazione (art. 18 legge 109/94) ed €  6.213,96 per imprevisti.

Con la stessa determina n. 615 del 28/08/2003, si stabiliva di affidare i lavori mediante intervento in somma urgenza, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia di Modena e dell’art. 147 del D.P.R. 554/99, alla ditta CO.RE.STRA. S.r.l., con sede in P.zza Molino Domma, 3 – 41027 Pievepelago (MO), con un ribasso percentuale del 5,80% sull’importo dei lavori, quindi, per il prezzo netto di € 193.893,28 più I.V.A. al 20%, giusto contratto REP. N. 26969 del 03/10/2003 essendo la stessa specializzata nel settore e ditta di fiducia dell’Amministrazione.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori si è potuto constatare, a causa dei nuovi sviluppi della frana esistente, la necessità di intervenire per un tratto maggiore rispetto a quello previsto dal progetto originale, pertanto, in base all’art. 25 comma 1 lettera b) della legge 109/94 e successive modifiche, è stata redatta apposita perizia di variante tecnica e suppletiva approvata con determinazione n. 883 del 02/12/2003 dell’importo complessivo di € 325.000,00, di cui per lavori al netto del ribasso offerto del 5,80% € 263.514,73, per IVA al 20% € 52.702,95, per spese tecniche (ex articolo l. 109/94) € 3.952,72 e per imprevisti € 4.829,60.

A seguito dell’approvazione della succitata perizia di variante, l’importo contrattuale venne aggiornato in € 263.514,73 + I.V.A. al 20% come da atto aggiuntivo n. 27009 del 13/2/04 ed i maggiori lavori vennero affidati all’impresa CO.RE.STRA. S.r.l., già aggiudicataria dei lavori principali.

L’impresa ha eseguito regolarmente tutti i lavori e ha firmato lo stato finale senza riserve, pertanto il Direttore del lavori ha redatto in data 8/10/2004 il certificato di regolare esecuzione che liquida i lavori in parola nell’importo netto di € 263.514,73 pari all’importo contrattuale.

In corso d’opera all’Impresa sono stati computati n. 3 stati di avanzamento per un importo complessivo di € 310.802,43 di cui € 259.002,03 per lavori ed € 51.800,40 per  IVA 20% per cui il credito dell’impresa risulta essere di complessivi € 5.415,25 di cui € 512,70 per lavori ed € 902,55 per  I.V.A. 20%.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell’impresa, nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto lo stato finale dei lavori, redatto in data 18/02/2004 e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/10/2004 dal Direttore dei Lavori.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .

Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

- di approvare lo Stato Finale dei lavori S.P. 4 “FONDOVALLE PANARO” – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE OPERA DI SOSTEGNO PARZIALMENTE ASPORTATA DA FRANA ALLA PROG. KM. 12+800 IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO, redatto in data 18/02/2004, nell’importo netto di € 263.514,73 dandosi atto che la somma spesa è pari all’importo contrattuale come da contratto REP. n. 26969 del 3/10/03 e atto aggiuntivo REP n. 27009 del 13/2/04;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 08/10/2004 nell’importo complessivo di € 320.170,40 di cui € 263.514,73 per lavori al netto del ribasso del 5,80% e oneri relativi alla sicurezza, € 52.702,95 per I.V.A. al 20% ed € 3.952,72 per spese tecniche;

- di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 131026 del 18/10/2004 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di dare atto che in corso d’opera sono stati corrisposti all’Impresa n. 3 stati di avanzamento per un importo complessivo di € 310.802,43 (I.V.A. compresa al 20%) per cui il credito dell’impresa a saldo risulta essere di € 5.415,25  I.V.A. compresa;

- di approvare il suddetto saldo finale dei lavori;

- di liquidare e pagare pertanto, all’impresa CO.RE.STRA. S.r.l. con sede in PIEVEPELAGO (MO) Piazza Molino Domma, 3 – P. I.V.A. 02591470360, la somma complessiva di € 5.415,25 a saldo di ogni suo avere in relazione ai lavori in oggetto regolarmente eseguiti dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al Res. 6167/03 dell’azione n. 292  “Lavori urgenti per movimenti franosi imprevisti” del PEG 2004;

- di dare atto, altresì, che le spese tecniche sono state liquidate per un importo pari a € 3.952,72;

- di dare atto che la differenza fra la somma complessiva progettuale prenotata e la somma spesa complessiva spesa comporta un’economia di € 4.829,60 da impegnare con atto successivo per l’esecuzione di lavori complementari, da approvarsi con successivo apposito atto dirigenziale;

- di provvedere alla restituzione delle cauzioni presentate a garanzia del contratto in oggetto;

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente

F.to CAMPAGNOLI IVANO