PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO EDILIZIA

Dirigente BOTTAZZI ERNESTO

C O P I A

Prot. N° 131913

Determinazione n° 1000 del 19/10/2004

OGGETTO :

L.S. "WILIGELMO" DI MODENA. LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURA ESISTENTE 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Con determina n° 266 del 18/03/2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento parziale della copertura esistente presso il L.S. “Wiligelmo” di Modena, per un importo complessivo di € 43.000,00, così suddiviso:

| LAVORI |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Lavori in genere | € | 30.210,81 |
| - Oneri della sicurezza | € | 4.999,75 |
|  |  | -------------- |
| - Importo lavori | € | 35.210,56 |
| SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |
| - I.V.A. 20% | € | 7.042,11 |
| - Spese tecniche | € | 704,21 |
| - Arrotondamenti | € | 43,12 |
|  |  | --------------- |
| Totale somme a disposizione | € | 7.789,44 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | € | 43.000,00 |

In ossequio alla determinazione n° 542 del 07/06/2004 i lavori sono stati affidati alla Ditta ZAMBELLI FABIO S.R.L. con sede in Soliera (MO), via Vivaldi n. 50 per un importo di € 33.941,71 comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto I.V.A., giusto contratto n. 1056 del Registro delle Scritture Private del 26/08/2004.

Tenuto conto che i lavori sono terminati in data 20/08/2004 e che il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori in data 20/08/2004 ed il certificato di regolare esecuzione in data 13/10/04 liquidando i lavori per un importo netto di 28.941,96 più € 4.999,75 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 33.941,71 al netto I.V.A..

Con lettera prot. 112386/11.7.7.2 fasc. 10 del 01/09/2004, è stata inviata richiesta agli istituti assicurativi sulla regolarità contributiva degli operai da parte dell’impresa e nessuna denuncia di inadempienza è pervenuta al riguardo da parte degli Istituti Assicurativi, quindi si considera l’impresa in regola con gli adempimenti assicurativi.

L’Impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante poliza fidejussoria n. 96/41239866 rilasciata dalla società Unipol Assicurazioni agenzia 2800 SUBAG di Bologna in data 06/07/2004 per l’importo di € 3.394,17.

L’impresa ha stipulato l’assicurazione, prevista dall’art. 30 comma 3 della L. 109/94 e dall’art. 103 del D.P.R. 554/99, per danni di esecuzione a persone o cose fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza n. 2800/88/41239844 rilasciata dalla Società Unipol Assicurazioni agenzia di Modena in data 05/07/2004 per un massimale di € 542.300,00 per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 500.000,00.

E’ stato corrisposto n. 1 acconto in corso d’opera pari a € 30.481,37 al netto I.V.A..

L’impresa ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla D.L. e che gli stessi ora si trovano in buono stato di conservazione.

In data 06/10/2004 l’impresa ha consegnato la polizza fidejussoria per la liquidazione della rata di saldo, richiesta ai sensi dell’art. 28 comma 9 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni dal Servizio Edilizia con nota prot. n. 121954/11.7.7.2 del 28/09/2004 a garanzia dell’importo di € 3.374,97, della società Milano Assicurazioni agenzia di Carpi-Piana, n. 7159100678424 del 06/010/2004 e della durata di 26 mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .

Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

- di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento parziale di manto di copertura esistente presso il L.S. “WILIGELMO” che quantifica l’ammontare complessivo dei lavori e oneri di sicurezza in € 33.941,71 oltre all’I.V.A.20%;

- di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 131717 del 19/10/2004 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di dare atto che è stato corrisposto un  acconto in corso d’opera pari a € 36.577,64 di cui € 30.481,37 per lavori e € 6.096,27 per I.V.A. 20%;

- di liquidare quindi il credito dell’Impresa a saldo di 4.152,41  di cui € 3.460,34 per lavori € 692,07 per I.V.A. 20% alla Ditta ZAMBELLI FABIO S.R.L.. con sede in Soliera, Via Vivaldi n. 50, P.I. 02541400368;

- di svincolare, con il presente atto la cauzione definitiva prestata mediante fidejussione n. 96/41239866 della Società Unipol Assicurazioni agenzia 2800 SUBAG di Bologna in data 06/07/2004 per l’importo di 3.394,17;

- di svincolare, inoltre, l’assicurazione per danni di esecuzione stipulata con polizza n. 2800/88/41239844 rilasciata dalla Società Unipol Assicurazioni agenzia di Modena in data 05/07/2004 per un massimale di € 542.300,00 e per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 500.000,00;

- di dare atto che in data 06/10/2004 l’impresa ha consegnato la polizza fidejussoria per la liquidazione della rata di saldo, richiesta ai sensi dell’art. 28 comma 9 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni dal Servizio Edilizia con nota prot. n. 121954/11.7.7.2 fasc. 10 del 28/09/2004 a garanzia dell’importo di € 3.374,97, della Società Milano Assicurazioni agenzia Carpi-Piana, n. 7159100678424 del 06/10/2004 e della durata di 26 mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione;

- di dare atto che la spesa è stata impegnata con atto dirigenziale n. 542 del 07/06/2004 e pertanto il relativo pagamento sarà emesso con imputazione al sub – imp 1298/04 pren. 1516/04  dell’’azione n. 2534 “Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena Manutenzione Straordinaria” del PEG 2004;

- di dare atto che rispetto alla spesa finanziata di € 43.000,00 si liberano risorse per € 1.565,74 alla sopraccitata azione.

Il Dirigente

F.to BOTTAZZI ERNESTO