PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

EDILIZIA

Dirigente MARTINELLI C. ALBERTO

Prot. N° 6426

Determinazione n° 37 del 02/02/2000

OGGETTO :

I.T.I.- I.P.S.I.A. "F. CORNI" DI MODENA. SEDE CENTRALE DI LARGO MORO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI PALAZZINE "E" - "D". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta n. 483 del 24/08/1998, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per riorganizzazione e ristrutturazione spazi didattici pal. E-D, dell’I.T.I.-I.P.S.I.A. ” F. Corni “ di Modena dell’importo complessivo di L.600.000.000 di cui L. 540.508.000 per lavori e L. 59.492.000 per somme a disposizione e con il medesimo atto si prevedeva l’aggiudicazione dei lavori mediante pubblico incanto;

- che al finanziamento della spesa complessiva di L. 600.000.000 venne provveduto mediante assunzione di mutuo con la Rolo Banca S.p.a.

- che i lavori sono stati aggiudicati con A.D. n. 112 dell’ 01/06/1999 al Consorzio Pronto Artigiano Casa Soc. Coop. a r.l. con sede in Modena, Via Malavolti n. 5, per l’importo di L.505.039.450 (di cui L. 485.259.610 per lavori e L. 19.779.840 per oneri relativi alla sicurezza ), oltre IVA 10% L. 50.503.945 per complessive L. 555.543.395 giusto contratto rep. n. 26624 del 30/07/1999, registrato a Modena in data 16/08/1999 al n. 3301 Vol. Atti Pubblici;

- che con deliberazione di Giunta n° 670 del 26/10/1999 sono stati approvati successivamente una perizia di variante e suppletiva per l’importo netto di L. 25.249.500 e un nuovo quadro economico e, di conseguenza, l’importo contrattuale dei lavori è stato aggiornato in L. 530.288.950 al netto I.V.A.,  giusto atto di sottomissione del 27/10/1999 sottoscritto dall’Impresa senza riserve approvato con A.D. n° 234 del 22/11/199;

- che il Settore Edilizia in data 24/11/1999 ha provveduto a redigere lo Stato finale dei lavori e in data 10/01/2000 il Certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a L. 510.500.823 più L. 19.779.840 per oneri relativi alla sicurezza per un totale di L. 530.280.663 al netto I.V.A. ed è quindi contenuto in quello contrattuale di L. 530.288.950, rispetto al quale si realizza una minore spesa netta di L.8.287;

considerato che durante il corso dei lavori sono stati corrisposti n° 2  acconti per esatte L.530.280.663 al netto I.V.A. come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e qui di seguito riportato:

| Totale lavori | L. 510.500.823 |  |
| --- | --- | --- |
| Oneri per la sicurezza | L. 19.779.840 |  |
| Totale | L. 530.280.663 |  |
| Iva 10% | L. 53.028.067 |  |
| Pagamenti in acconto |  | L. 583.308.730 |
| 1° S.A.L. | L. 301.602.796 |  |
| 2° S.A.L. corrispondente al finale | L. 228.677.867 |  |
| Totale | L. 530.280.663 |  |
| I.V.A. 10% | L. 53.028.067 |  |
| Importo complessivo |  | L. 583.308.730 |
| Credito dell’impresa |  | L. 0 |

considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformità alle condizioni contrattuali e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.;

- che i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;

- che i lavori sono stati regolarmente contabilizzati in base ai prezzi unitari contrattuali;

- che l’importo dei lavori eseguiti è contenuto entro il limite della spesa autorizzata dal contratto e dall’atto aggiuntivo;

- che rispetto all’importo a base d’appalto di L. 540.508.000, approvato con D.G. sopracitata, si rileva un’economia di L. 10.227.337 nette più le somme a disposizione, per un totale di L. 11.286.190, somma che sarà utilizzata dalla D.L. per lavori complementari da eseguirsi nel medesimo fabbricato scolastico e da approvare con successivo atto deliberativo;

visto l’articolo 6 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e l'articolo 51 dello statuto;

D e t e r m i n a

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria per riorganizzazione e ristrutturazione spazi didattici pal. E e D dell’I.T.I.-I.P.S.I.A  “F. Corni” di Modena, sede centrale di Largo Moro  per l’importo complessivo di L.530.280.663 al netto I.V.A., corrispondente allo stato finale dei lavori;

- di dare atto che il certificato di regolare esecuzione in parola e’ acquisito agli atti con prot. n. 5562/11-7-6-2 del 28/01/2000 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di dare atto che in corso d’opera sono stati liquidati n. 2 acconti per esatte L.530.280.663 al netto I.V.A., pertanto il credito netto dell’impresa risulta nullo come in premessa illustrato;

- di dare atto che la spesa complessiva dei lavori ammonta a L. 530.280.663 al netto I.V.A. pertanto rispetto alla somma contrattualmente autorizzata di L. 530.288.950 si realizza una minore spesa di L. 8.287;

- di dare atto, inoltre, che rispetto all’importo dei lavori finanziato di L. 600.000.000, giusta D.G. n° 483 del 24/08/98, si rileva un’economia complessiva di L. 11.286.190, come in premessa specificato, che la D.L. utilizzerà per lavori complementari da approvarsi con successivo atto deliberativo;

- di provvedere, col presente atto, allo svincolo della cauzione definitiva di L. 50.503.945 prestata dall’Impresa a garanzia dei lavori con polizza fidejussoria.

Il Dirigente

MARTINELLI C. ALBERTO